

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

от 10 сентября 2020 года № 9/1176

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 1 апреля 2020 года № 4/505 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1254 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйствана территории МО МР «Сыктывдинский», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 1 апреля 2020 года № 4/505 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя

администрации муниципального района В.Ю. Носов

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от 10 сентября 2020 г. № 9/1176

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие энергетики,**

**жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2020 | 20.12.2020 | 8255,2 | Х | Х | 8255,2 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.1.8** | **Мероприятие**Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2020 | 20.12.2020 | 8255,2 | Х | Х | 8255,2 | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 в инвестиционную программу по теплоснабжению АО «КТК» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС |  | 01.04.2020 | 20.12.2020 | 8255,2 | Х | Х | 8255,2 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2899,0 | Х | Х | 2899,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.2** | Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,00 | Х | Х | 500,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,00 | Х | Х | 500,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.3** | **Мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2399,0 | Х | Х | 2399,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2399,0 | Х | Х | 2399,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2.** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 685,2 | Х | Х | 685,2 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.4** | **Мероприятие:**Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 685,2 | Х | Х | 685,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 685,2 | Х | Х | 685,2 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.3.** | **Основное мероприятие:**Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 3012,2 | Х | Х | 3012,2 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.3.10** | **Мероприятие**Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей с. Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 3012,2 | Х | Х | 3012,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей с. Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 3012,2 | Х | Х | 3012,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| **1.4.1.** | **Основное мероприятие**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,2 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,2 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,2 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **27 468,8** | **Х** | **12 617,2** | **14 851,6** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"****Цель подпрограммы 2 Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |
|  | **Задача 1.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |
| **2.1.2.** | **Основное мероприятие**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - |
| **2.1.2.1.** | **Мероприятие:**Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 1Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - |
| **2.1.6** | **Основное мероприятие** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 705,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие** Заключение соглашения на получение субсидии на оплату ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 705,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 705,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие** расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие** Применения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| **2.3.1** | **Основное мероприятие** содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие** Распространение информации в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие№ 1Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 4.** Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| **2.4.1** | **Основное мероприятие** Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие**Проведение инвентаризации муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №1Наличие акта проведенной инвентаризации муниципального имущества | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **2493,4** | **Х** | **1 645,0** | **848,4** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 161749,7 | 20 177,00 | 133282,8 | 8289,9 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие**Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Часово, в том числе ПИР | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 55295,7 | Х | 52504,3 | 2791,4 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 55295,7 | Х | 52504,3 | 2791,4 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.5 | **Мероприятие**"Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 106454,0 | 20177,0 | 80778,5 | 5498,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 106454,0 | 20177,0 | 80778,5 | 5498,5 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие:**Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.122020 | 3309,8 | Х | Х | 3309,8 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1 | **Мероприятие:** Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2511,5 | Х | Х | 2511,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2511,5 | Х | Х | 2511,5 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.2 | **Мероприятие:** Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | Х | Х | 80,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Заключение договора на страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | Х | Х | 80,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие:**Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 718,3 | Х | Х | 718,3 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3Заключение договора  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 718,3 | Х | Х | 718,3 | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.4** | **Основное мероприятие** Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4.2 | **Мероприятие** Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми (магистральные улицы, внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение) в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации для обеспечения инфраструктурой  | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района |
| **3.2.1** | **Основное мероприятие** Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х |
| 3.2.1.2 | МероприятиеЗаключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событиеЗаключенный договор или муниципальный контракт на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| 3.3.1 | **Основное мероприятие** Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР | Увеличить количество семей, получивших социальную поддержку на приобретение жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1.1 | Мероприятие Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР | Увеличить количество семей, получивших социальную поддержку на приобретение жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление жилья молодым семьям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 4** Приведение нормативных правовых актов администрации района в соответствии с действующим законодательством в сфере лесопользования |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие** Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.1.1 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на разработку лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Утверждение лесохозяйственного регламента  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 5** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района |
| 3.5.1 | Основное мероприятие Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов (мест общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие Передача иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение дезинфекционных мероприятий  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **165 984,8** | **20 177,0** | **133 807,8** | **12 000,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** |
|  | **Цель подпрограммы** - Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест накопления отходов) |
|  | **Задача 1.** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) |
| **4.1.1** | **Основное мероприятие** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.1 | **Мероприятие** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Составление реестра несанкционированных свалок  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.3 | **Мероприятие** Выполнение работ согласно народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Реализация проектов в рамках «Народный бюджет»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2:** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО |
| **4.2.1** | **Основное мероприятие** Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1.3 | **Мероприятие** Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.2** | **Основное мероприятие** Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2.1 | Мероприятие Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение анализа потребности мест (площадок) накопления ТКО среди сельских поселений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Подпрограмма 5 Развитие дорожной инфраструктуры** |
| **Цель подпрограммы - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1:**Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 5.1.4 | **Основное мероприятие** В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4.2 | **Мероприятие**Проведение всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | Х | Х | Х | Х |
| **5.1.2** | **Основное мероприятие** Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2.2 | Мероприятие Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетахРаспространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| 5.2.1 | **Основное мероприятие**Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 9506,4 | Х | Х | 9506,4 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1.1 | **Мероприятие**Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 8506,4 | Х | Х | 8506,4 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 8506,4 | Х | Х | 8506,4 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1.2 | **Мероприятие** Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контракта на обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1000,0 | Х | Х | 1000,0 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2 | **Основное мероприятие** Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2.1 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3 | **Основное мероприятие** Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 590,2 | Х | Х | 590,2 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3.2 | **Мероприятие** Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 590,2 | Х | Х | 590,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 590,2 | Х | Х | 590,2 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3.3 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 590,2 | Х | Х | 590,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 590,2 | Х | Х | 590,2 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4 | **Основное мероприятие** Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26 570,2 | Х | 14 370,2 | 12 200,00 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4.1 | **Мероприятие**Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26 570,20 | Х | 14370,20 | 145,15 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26 570,20 | Х | 14370,20 | 145,15 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4.2 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26 570,20 | Х | Х | 12054,85 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26 570,20 | Х | Х | 12054,85 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.5 | **Основное мероприятие** Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 531,600 | Х | 381,60 | 150,00 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4.2 | Мероприятие Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 531,60 | Х | 381,60 | 150,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 531,60 | Х | 381,60 | 150,00 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.6 | **Основное мероприятие** Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3622,2 | Х | Х | 3622,2 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.6.3 | **Мероприятие**Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3622,2 | Х | Х | 3622,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3622,2 | Х | Х | 3622,2 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.7 | **Основное мероприятие** Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2808,3 | Х | Х | 2808,3 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.7.2 | Мероприятие Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2808,3 | Х | Х | 2808,3 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2808,3 | Х | Х | 2808,3 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.8 | **Основное мероприятие** Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,46 | Х | 17 318,53 | 174,93 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.8.1 | **Мероприятие** Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,5 | Х | 17 318,5 | 174,9 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Заключенный контракт на ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт»   | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,5 | Х | 17 318,5 | 174,9 | Х | Х | Х | Х |
| **5.2.9** | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,3 | Х | 300,0 | 40,3 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.9.2 | МероприятиеЗаключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,3 | Х | 300,0 | 40,3 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Реализованный проект  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,3 | Х | 300,0 | 40,3 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) |
| **5.3.1** | **Основное мероприятие** Уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства, расположенных на автомобильных дорогах местного значения с применением дезинфицирующих средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,85 |  | Х | Х | Х |
| 5.3.1.2 | **Мероприятие** Заключение договоров на проведение дезинфекции  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,85 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,85 |  | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **63 840,1** | **Х** | **33 345,3** | **30 494,8** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Итого по программе:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **259 787,1** | **20 177,0** | **181 415,3** | **58 194,7** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)