****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 17 февраля 2021 года № 2/199

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1254 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1254 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 17 февраля 2021 года № 2/199

«Приложение к постановлению администрации

МО МР «Сыктывдинский»

от 10 октября 2019 года № 10/1254

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и**

**дорожного хозяйства»**

Ответственный исполнитель: Сушко И.О., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;

Соисполнители:

- Карин П.В., начальник управления капитального строительства;

- Щербакова Г.А., начальник управления финансов;

- Малахова М.В., начальник отдела экономического развития;

- Панюкова Н.Н. – начальник управления образования.

Исполнитель: Сушко Ирина Олеговна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, Email: [i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru);

Турло Дмитрий Александрович, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – [d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru);

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» (далее – УЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства, управление культуры, управление образования, отдел экономического развития, управление финансов |
| Участники муниципальной программы | \_\_ |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;  2.«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»;  3.«Устойчивое развитие сельских территорий»;  4.«Обращение с твердыми коммунальными отходами»;  5.«Развитие дорожной инфраструктуры». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;  - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий;  - Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование;  - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский». |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 гг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  1.1. электрическая энергия (кВт/ч на 1 чел.);  1.2. тепловая энергия (Гкалл на 1 кв. м площади);  1.3. холодная вода (куб. м. на 1 чел);  2. Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед.);  3.Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (ед.).  4.Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (процентов);  5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (процентов).  6.Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы (ед).  7. Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом (ед).  8.Доля обслуживаемых газопроводов (процентов);  9.Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности (процентов);  10.Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского (ед).  11.Доля обслуживаемых кладбищ (%);  12.Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок), (ед.);  13.Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», (ед);  14.Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов, (ед.);  15. Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.);  16. Дорожно-транспортные происшествия (ед.);  17. Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);  18. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших), человек;  19. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент). |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 1 364 702,5 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 663 837,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 554 957 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета 145 908,6 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2021 год – 65 383,4 тыс. рублей;  2022 год – 491 332,7 тыс. рублей;  2023 год – 807 986, 5 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 223 646,2 тыс. рублей;  2023 год – 440 190,8 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год – 32 020,0 тыс. рублей;  2022 год – 219 533,3 тыс. рублей;  2023 год – 303,403,6 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 33 363,4 тыс. рублей;  2022 год – 48 153,2 тыс. рублей;  2023 год – 64 392,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):  1.Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями:  1.1. Электрической энергии на 8,8 кВт/ч на 1 чел.;  1.2. Тепловой энергии на 0,024 Гкалл на 1 кв. м площади;  1.3. Холодной воды на 0,148 куб. м. на 1 чел.;   1. Уменьшить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.; 2. Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (5 ед. ежегодно). 3. Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (до 0,22 %). 4. Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы 10 ед. ежегодно; 5. Увеличить число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом до 7 единиц; 6. Увеличить долю обслуживаемых газопроводов до 100 %; 7. Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 52,5 %; 8. Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15% ежегодно; 9. Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского 1 ежегодно; 10. Увеличить долю обслуживаемых кладбищ (до 100 %) 11. Ликвидировать и рекультивировать 4 ед. несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок); 12. Реализовать народные проекты в сфере благоустройства, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 2 ед. ежегодно; 13. Создать 2 ед. системы по раздельному накоплению отходов ежегодно; 14. Обустроить 2 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ежегодно; 15. Снизить количество дорожно-транспортных происшествия до 40 единиц; 16. Снизить количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел.; 17. Снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) до 0 человек; 18. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20,4%. |

**Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и энергетики муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». Прогноз развития соответствующей сферы муниципального района**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегию социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

Главной целью программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Достижение цели программы требует решения следующих задач:

1) Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2) Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;

3) Создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

4) Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование;

5) Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский».

Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит к 2024 году достичь следующих конечных результатов:

1. Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями:

1.1. Электрической энергии на 8,8 кВт/ч на 1 чел.;

1.2. Тепловой энергии на 0,024 Гкалл на 1 кв. м площади;

1.3. Холодной воды на 0,148 куб. м. на 1 чел.;

1. Уменьшить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.;
2. Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (5 ед. ежегодно).
3. Обеспечить непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (до 0,22 %).
4. Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы 10 ед. ежегодно;
5. Увеличить число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом до 7 единиц;
6. Увеличить долю обслуживаемых газопроводов до 100 %;
7. Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 52,5 %;
8. Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15% ежегодно;
9. Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского 1 ежегодно;
10. Увеличить долю обслуживаемых кладбищ (до 100 %)
11. Ликвидировать и рекультивировать 4 ед. несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок);
12. Реализовать народные проекты в сфере благоустройства, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 2 ед. ежегодно;
13. Создать 2 ед. системы по раздельному накоплению отходов ежегодно;
14. Обустроить 2 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ежегодно;
15. Снизить количество дорожно-транспортных происшествия до 40 единиц;
16. Снизить количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел.;
17. Снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) до 0 человек;
18. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20,4%.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы - обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, экологической безопасности.

Деление программы на подпрограммы было осуществлено исходя из решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели программы.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса;  2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  3. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| Целевые  индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед).;  2) Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (ед.);  3) Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до (процентов). |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы за  счет средств  местного бюджета (с  расшифровкой  плановых объемов  бюджетных  ассигнований по  годам ее реализации), а также  прогнозный объем средств, привлекаемых из  других источников | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 51 768,7 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 44 563,5 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета 7 205,2 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2021 год – 22 059,7 тыс. рублей;  2022 год – 14 854,5 тыс. рублей;  2023 год – 14 854,5 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год – 14 854,5 тыс. рублей;  2022 год – 14 854,5 тыс. рублей;  2023 год – 14 854,5 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 7 205,2 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):  1) Снизить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.  2)Увеличить количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование на 5 ед. ежегодно.  3)Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 52,5 %. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации района, Управление культуры администрации района, управление финансов администрации района |
| Цель подпрограммы | повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский». |
| Задачи подпрограммы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;  2. Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;  3. Популяризации энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский».  4. Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский». |
| Целевые индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии (кВт/ч на 1 чел.);  1.1. Электрической энергии (кВт/ч на 1 чел.);  1.2. Тепловой энергии (Гкалл на 1 кв. м площади);  1.3. Холодной воды (куб. м. на 1 чел.);  2. Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (процентов). |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 6 847,5 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 4 548,3 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 2 299,2 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2021 год - 2 244,9 тыс. рублей;  2022 год – 2 301,3 тыс. рублей;  2023 год – 2 301,3 тыс. рублей.  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. руб. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год – 1 466,5 тыс. рублей;  2022 год –1 540,9 тыс. рублей;  2023 год – 1 540,9 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 778,4 тыс. рублей  2022 год – 760,4 тыс. рублей;  2023 год – 760,4 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):  1. Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями:  1.1. Электрической энергии на 8,8 кВт/ч на 1 чел.;  1.2. Тепловой энергии на 0,024 Гкалл на 1 кв. м площади;  1.3. Холодной воды на 0,148 куб. м. на 1 чел.;  2. Обеспечить непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (до 0,22%). |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский» |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой.  2.Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы (ед);  2. Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом (ед);  3.Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, %;  4.Доля обслуживаемых кладбищ, %;  5.Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского (ед);  6.Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 1 191 283,7 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 663 837,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 460 748,0 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 66 698,7 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2021 год – 2 910,00 тыс. рублей;  2022 год – 436 073,8 тыс. рублей;  2023 год – 752 300,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 223 646,2 тыс. рублей;  2023 год – 440 190,8 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 188 438,8 тыс. рублей;  2023 год – 272 309,2 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 2 910,0 тыс. рублей;  2022 год – 23 988,7 тыс. рублей;  2023 год – 39 800,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):   1. Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 10 ед. ежегодно; 2. Увеличить число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом до 7 единиц; 3. Увеличить долю обслуживаемых газопроводов до 100 %; 4. Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15% ежегодно; 5. Увеличить долю обслуживаемых кладбищ (100%) 6. Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского (1 ед. ежегодно); |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |
| Соисполнитель подпрограммы | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест накопления отходов) |
| Задачи подпрограммы | 1.Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок);  2.Содействие в создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок (ед.); 2. количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; (ед); 3. количество созданных систем по раздельному накоплению отходов (ед.); 4. количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0,00 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 0,00 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  Всего:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 0 ,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0, 00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):   1. Ликвидация и рекультивация 4 ед. несанкционированных объектов размещения отходов ежегодно; 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (2 ед. ежегодно); 3. Создание 2 ед. системы по раздельному накоплению отходов ежегодно. 4. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (2 ед. ежегодно). |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации МОМР «Сыктывдинский» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации МОМР «Сыктывдинский» |
| Цель подпрограммы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский» |
| Задачи подпрограммы | 1. развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 2. обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1) Дорожно-транспортные происшествия (ед);  2) Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел);  3) Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) (ед);  3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы предусматривается в размере 114 802,7 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 45 097,4 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета –69 705,5 тыс. руб.;  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2021 год – 38 168,8 тыс. рублей;  2022 год – 38 103,2 тыс. рублей;  2023 год – 38 530,7 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2021 год –15 699,1 тыс. рублей;  2022 год – 14 699,1 тыс. рублей;  2023 год - 14 699,1 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2021 год – 22 469,7 тыс. рублей;  2022 год – 23 404,1 тыс. рублей;  2023 год – 23 831,6 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2024 году к 2019 году (факт):  - снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 40 ед.;  - сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел;  - снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) до 0 чел.;  - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20,4 %; |

Приложение 1

к программе МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский»

Таблица № 1

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | **Ед. изм.** | | | | | | **Значения индикатора (показателя)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **2018**  **факт** | | **2019**  **факт** | | | | | **2020**  **факт** | | | | | **2021**  **план** | | | | | | **2022**  **план** | | | | | **2023**  **план** | **2024**  **план** |
| **1** | **2** | | **3** | | | | | | **4** | | **5** | | | | | **6** | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  |
| 1.1. | | Электрическая энергия | кВт/ч | | | | | | 139,5 | | 126,2 | | | | | 123,0 | | | | | 122,4 | | | | | | 118,6 | | | | | 118,0 | 117,4 |
| 1.2. | | Тепловая энергия | Гкалл/м2 | | | | | | 0,16 | | 0,157 | | | | | 0,154 | | | | | 0,152 | | | | | | 0,147 | | | | | 0,140 | 0,133 |
| 1.3. | | Холодная вода | куб.м/чел | | | | | | 2,28 | | 2,273 | | | | | 2,255 | | | | | 2,204 | | | | | | 2,135 | | | | | 2,130 | 2,125 |
| 2. | | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3. | | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед. | | | | | | 2 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | 5 |
| 4. | | Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района | процентов | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | 0,28 | | | | | | 0,26 | | | | | 0,24 | 0,22 |
| 5. | | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | | | | | | 50,2 | | 50,2 | | | | | 50,2 | | | | | 50,2 | | | | | | 52,5 | | | | | 52,5 | 52,5 |
| 6. | | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | 10 | 10 |
| 7. | | Число населенных пунктов, газифицированным сетевым (сжиженным) природным газом | ед. | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 |
| 8. | | Доля обслуживаемых газопроводов | процентов | | | | | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 9. | | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | процентов | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | 15 | 15 |
| 10. | | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 11. | | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | | | | | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 12. | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | | | | | | 5 | | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 13. | | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | | | | | | 5 | | 9 | | | | | 2 | | | | | 10 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 14. | | Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | ед. | | | | | | 3 | | 14 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 15. | | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 16. | | Дорожно-транспортные происшествия | ед. | | | | | | 61 | | 49 | | | | | 47 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | | | | 46 | 46 |
| 17. | | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 18. | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | чел. | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | 1 |
| 17. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | | | | | | 20,4 | | 15,7 | | | | | 17,5 | | | | | 19,3 | | | | | | 20,4 | | | | | 20,4 | 20,4 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1.***  Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | | ед | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| ***Задача 2***. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.2. | | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | | ед | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.3. | | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | | процентов | | | | | 50,2 | | 50,2 | | | | | 50,2 | | | | | 50,2 | | | | | | 52,5 | | | | | 52,5 | 52,5 |
| ***Задача 3.*** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | | ед | | | | | | 2 | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  |
| 1.1.1. | | Электрическая энергия | | кВт/ч | | | | 139,5 | | | | | 126,2 | | | | 123,0 | | | | | | 122,4 | | | | | 118,6 | | | | 118,0 | 117,4 |
| 1.1.2. | | Тепловая энергия | | Гкалл/м2 | | | | 0,16 | | | | | 0,157 | | | | 0,154 | | | | | | 0,152 | | | | | 0,147 | | | | 0,140 | 0,133 |
| 1.1.3. | | Холодная вода | | куб.м/чел | | | | 2,28 | | | | | 2,273 | | | | 2,255 | | | | | | 2,204 | | | | | 2,135 | | | | 2,130 | 2,125 |
| 1.2. | | Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района | | процентов | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | 0,28 | | | | | 0,26 | | | | 0,24 | 0,22 |
| **Подпрограмма 3** «**Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | | ед. | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | 11 | 12 |
| 1.2. | | Число насе5ленных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом | | ед. | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | 5 | 6 |
| 1.3. | | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | | процентов | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 100 |
| 1.4. | | Доля обслуживаемых кладбищ | | процентов | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 100 |
| 1.5. | | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | | процентов | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | 15 |
| **Задача 2.** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского | | ед. | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1:*** *С*одействие в ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | | ед. | | | 5 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 1.2. | | количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | ед. | | | 5 | | | | | | | | 9 | | | | 2 | | | | | | 10 | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| ***Задача 2:*** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | | | ед. | | 3 | | | | | | | | 14 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4. | | количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | | | ед. | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1.*** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Дорожно-транспортные происшествия | | | | ед. | 61 | | | | | | | | 49 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | | | | 47 | 46 | 46 |
| 1.2. | | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | | | | чел. | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | | | | ед. | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 1 |
| ***Задача 2.*** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | процентов | 20,4 | | | | | | | | 15,7 | | | | | 17,5 | | | | | | 19,3 | | | | | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

Таблица № 2

**Перечень и характеристики**

**основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год** | **Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание** | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Строительство, реконструкция котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов, проектирование установки резервного топлива на котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| **Задача 2:** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ремонт канализационных сетей, реализация народных проектов , ремонт канализационных очистных сооружений | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2.2 | Строительство и реконструкция с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Устройство модульных установок механической очистки воды, оснащение скважин | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Реконструкция канализационного коллектора, строительство наружной канализации | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2.4 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Строительство модульных установок механической очистки воды, оснащение скважин | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2.5 | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2.6 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | УЖКХ, УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| **Задача 3** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | |
| 1.3.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | ОЭР | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | |
| **Цель программы: Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** | | | | | | | |
| **Задача 1:** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | | | | | | | |
| 2.1.1 | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Выполнение работ по установке оконных блоков | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.1.3 | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.1.4 | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Проведение мероприятий, направленных на снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения (проведение капитального, текущего ремонта | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.1.5 | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.1.6 | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление финансов | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района | Проведение мероприятий, направленных на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями во избежание задолженности своевременно | Непревышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района |
| **Задача 2** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | | | | | | | |
| 2.2.1 | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Применения энергосберегающих технологий | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.2.2 | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| 2.2.3 | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| **Задача 3** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 2.3.1 | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ, Администрации СП, управляющие компании | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Распространение информации | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| **Задача 4** Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 2.4.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЗиО | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества и постановка на кадастровый учет | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии |
| **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы:** Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| **Задача 1** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктуры | | | | | | | |
| 3.1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, газоснабжение микрорайонов, строительство разводящих сетей в сельских поселениях, разработка проекта планировки и межевания территории | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы |
| 3.1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | Техническое обслуживание газопроводов, страхование, диагностирование, проведение кадастровых работ на газопроводы | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов |
| 3.1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличить долю обслуживаемых кладбищ | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях | Доля обслуживаемых кладбищ |
| 3.1.4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | УКС | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности |
| **Задача 2** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского |  | 2020-2024 |  | Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | Заключение муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского |
| **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | |
| **Цель программы: Улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе.** | | | | | | | |
| **Задача 1:** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | Поадресный перечень выявленных свалок; Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) |
| 4.1.2 | Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ, администрации СП | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет»  Заключение соглашения  Реализация проектов | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| **Задача 2:** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | | | | | | | |
| 4.2.1 | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Создание системы по раздельному накоплению отходов. | Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов |
| 4.2.2 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО. | Выявление потребности в реконструкции и обустройству мест (площадок) накопления ТКО;  Заключение муниципального контракта на реконструкцию и обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО |
| **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| **Задача 1:** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; | | | | | | | |
| 5.1.1 | Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | все соисполнители | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5.1.2 | Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | все соисполнители | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах  Распространение буклетов, листовок» | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5.1.3 | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | все соисполнители | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Сбор информации по количеству проведенных занятий  Составление отчета по собранной информации | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5.1.4 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | все соисполнители | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| **Задача 2:** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | |
| 5.2.1 | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»  Обустройство проездов по решению суда | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 5.2.2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.3 | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,  вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.4 | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.5 | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.6 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Подача заявок на участие народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»  контроль за ходом реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.7 | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | УЗиО, УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский». Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.8 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 5.2.9 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 2020-2024 | Контроль - ежегодно | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |

Таблица № 3

**Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального образования**

**(с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,** | **Расходы, тыс. рублей** | | | | |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** | **всего** | **1 364 702,6** | **65 383,4** | **491 332,7** | **807 986,5** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | УЖКХ, УКС | **51 768,7** | **22 059,7** | **14 854,5** | **14 854,5** | **0,0** |
| **Задача 1** | Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | УЖКХ, УКС | 1205,2 | 1205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | УЖКХ, УКС | 205,2 | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1 | Строительство котельной с. Зеленец | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.2 | Строительство когенерации (установка газопоршневой энергетической установки мощностью 25МВт) в с.Выльгорт м. Пичипашня | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.3 | Проектирование установки резервного топлива на котельной «СХТ» с. Выльгорт | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.4 | Проектирование установки резервного топлива на котельной «Центральная» с. Выльгорт | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.5 | Проектирование установки резервного топлива на котельной «Птицефабрика» с. Выльгорт | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.6 | Проектирование установки резервного топлива на котельной «Центральная» с. Зеленец | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.7 | Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.8 | Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | УЖКХ, УКС | 205,2 | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1.2** | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.1 | Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | УЖКХ | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.1** | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | УЖКХ | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.1 | Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.3 | Ремонт канализационных сетей в с. Пажга, м. ПМК | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.4 | Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | УЖКХ | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.2** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.1 | Строительство водоочистной станции в п. Яснэг | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.2 | Строительство водоочистной станции в с. Палевицы | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.3 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Часово | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.4 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Слудка | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.5 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Палевицы | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.6 | Реконструкция канализационных сооружений Яснэг, Нювчим, в том числе ПСД | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.3** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ, УКС | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.3.1 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей в с. Зеленец | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.3 | Строительство канализационных сетей в с. Зеленец | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.4 | Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с. Зеленец, ул. Центральная, 10, ул. Набережная, 14 | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.5 | Реконструкция модульной установки механической очистки воды скважины № 2307, № 2199 в с. Слудка | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.6 | Реконструкция модульной установки механической очистки воды скважины № 1490-Э, № 1771 в с. Ыб | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.6 | Строительство скважины в п. Нювчим, в том числе ПСД | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.7 | Реконструкция водоочистной станции в с. Пажга | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.8 | Ремонт и запуск канализационной насосной станции (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Пажга | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.9 | Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 270 мест | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.10 | Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей с. Часово | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.11 | Строительство канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 270 мест | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.12 | Строительство канализационных сетей с. Часово | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.13 | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения водоснабжением ул. Шоссейная, Огородная, Ручейная | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.14 | Тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.4** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4.1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водопроводных и канализационных сетей проездов I-V ул. Родниковой, с. Выльгорт | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4.2 | Строительство водопроводных и канализационных сетей проездов I-V ул. Родниковой, с. Выльгорт | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.5** | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.6** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | УЖКХ, УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6.1 | Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4** | Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | ОЭР | **44 563,5** | **14 854,5** | **14 854,5** | **14 854,5** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.4.1** | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | ОЭР | 44 563,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | УЖКХ | **6 847,5** | **2 244,9** | **2 301,3** | **2 301,3** | **0,0** |
| **Задача 1** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | УЖКХ | 6 847,5 | **2 244,9** | **2 301,3** | **2 301,3** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1.1** | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.2** | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | УЖКХ | 350,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Мероприятие 2. 1.2.1 | Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях | УЖКХ | 350,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.3** | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.4** | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.5** | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.6** | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление финансов | 6 497,5 | 2 094,9 | 2 201,3 | 2 201,3 | 0,0 |
| **Задача 2** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2.2** | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2.3** | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3** | Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3.1** | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4** | Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЗиО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4.1** | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЗиО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Устойчивое развитие сельских территорий»** | УЖКХ, ОЭР, УКС | **1 191 283,7** | **2 910,0** | **436 073,7** | **752 300,00** | **0,0** |
| **Задача 1** | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой; | УЖКХ, УКС | **1 191 283,7** | **2 910,0** | **436 073,7** | **752 300,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.1 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Часово, в том числе ПИР | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.2 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Шошка, в том числе ПИР | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.3 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Пажга, в том числе ПИР | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.4 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Нювчим, в том числе ПИР | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.5 | «Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.6 | Разработка проекта планировки и межевания территории, обновление данных по техническому отчету по объекту: «Газоснабжение жилых домов в д. Гавриловка Сыктывдинского района Республики Коми» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.7 | Строительство газопровода в д. Гавриловка МКД № 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.2** | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | УЖКХ | 7 510,0 | 2 910,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов | УЖКХ | 7 230,0 | 2 830,0 | 2 200,00 | 2 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.2 | Страхование газопроводов | УЖКХ | 280,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.3 | Диагностирование газопроводов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.4 | Проведение кадастровых работ на газопроводы | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.5 | Покраска сетей ГРУ в с. Выльгорт | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.5 | Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.3** | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 3.1.3.1** | Организация ритуальных услуг | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 3.1.3.2труктуры а 24кта на разработку авания отношении лесов, расположенных во избежании** | Содержание мест захоронения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.4** | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | УКС | 1 183 773,7 | 0,0 | 433 773,7 | 750 000,00 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.4.1 | Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми (магистральные улицы, внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение) в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.4.2 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми (магистральные улицы, внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение) в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | УКС | 1 183 773,7 | 0,0 | 433 773,7 | 750 000,00 | 0,0 |
| **Задача 2** | Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района | УЖКХ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.2.1** | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1.1 | Выявление мест зарастания борщевика Сосновского | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1.2 | Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обращение с твердыми коммунальными отходами** | УЖКХ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 1** | Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.1.1** | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.1 | Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.2. | Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.2** | Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2.1 | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | УЖКХ, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2.2 | Заключение соглашения на реализацию проекта | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2.3 | Выполнение работ согласно народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.1 | Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.3 | Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.2** | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.2.1 | Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.2.2 | Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **УЖКХ** | **114 802,7** | **38 168,8** | **38 103,2** | **38 530,7** | **0,0** |
| **Задача 1** | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | все соисполнители | **170,0** | **30,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1.1. | Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1.2. | Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.1.2.** | Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.2.1. | Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.2.2. | Распространение буклетов, листовок» | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.1.3** | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.3.1 | Сбор информации по количеству проведенных занятий | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.3.2 | Составление отчета по собранной информации | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.1.4** | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | все соисполнители | 170,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.4.1 | Подготовительные работы | все соисполнители | 170,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.4.2 | Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.4.3 | Определение победителя конкурса, награждение | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | УЖКХ | **114 632,7** | **38 138,8** | **38 033,2** | **38 460,7** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 5.2.1** | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | **14 947,5** | **5228,5** | **4 228,5** | **5 490,5** | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.1.1 | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 14 947,5 | 5228,5 | 4 228,5 | 5 490,5 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.1.2 | Обустройство проездов по решению суда | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к м. Пичипашня» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.2** | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УЖКХ | **4200,0** | **1 400,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** |
| Мероприятие 5.2.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.2.2 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | УЖКХ | 4200,0 | 1 400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.3** | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | УЖКХ | **4 948,8** | **1 649,6** | **1 649,6** | **1 649,6** | **0,0** |
| Мероприятие 5.2.3.1 | Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | УЖКХ | 4 948,8 | 1 649,6 | 1 649,6 | 1 649,6 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.4** | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 85 093,7 | 26 459,8 | 29 734,2 | 28 899,7 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 58 093,7 | 17 459,8 | 20 734,2 | 19 899,7 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | УЖКХ | 27 000,00 | 9 000,00 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.4.3 | Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | УЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** **5.2.5** | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 1 562,7 | 520,9 | 520,9 | 520,9 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | УЖКХ | 1 562,7 | 520,9 | 520,9 | 520,9 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.5.2 | контроль за ходом исполнения муниципального контракта | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.6** | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | УЖКХ | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.6.1 | Подача заявок на участие народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.6.2 | контроль за ходом реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.6.3 | заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.7** | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.7.1 | Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.7.2 | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной документацией в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.8** | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.8.1 | Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.8.2 | Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | УЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.9** | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.9.1 | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | УЖКХ, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.9.2 | Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,**  **основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка всего расходов, тыс. рублей** | | | | |
| **всего ( с нарастающим итогом с начала реализации программы** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего:** | **1 364 702,6** | **65 383,4** | **491 332,7** | **807 986,5** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 145 908,6 | 33 363,4 | 48 153,2 | 64 392,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 554 957 | 32 020,0 | 219 533,3 | 303 403,7 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 663 837,0 | 0,0 | 223 646,2 | 440 190,8 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего:** | **51 768,7** | **22 059,7** | **14 854,5** | **14 854,5** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 7 205,2 | 7 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 44 563,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Всего: | 205,20 | 205,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 205,20 | 205,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Всего: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Всего: | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Строительство и реконструкция с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Всего: | 44 563,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 44 563,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 14 854,5 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего:** | **6 847,5** | **2 244,9** | **2 301,3** | **2 301,3** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 2 299,2 | 778,4 | 760,4 | 760,4 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 4 548,3 | 1 466,5 | 1 540,9 | 1 540,9 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | Всего: | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.5 | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.6 | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 6 497,5 | 2 094,9 | 2 201,3 | 2 201,3 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 1 949,2 | 628,4 | 660,4 | 660,4 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 4 548,3 | 1 466,5 | 1 540,9 | 1 540,9 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2 | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1 | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | **1 191 283,7** | **2 910,0** | **436 073,7** | **752 300,0** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 66 698,7 | 2 910,0 | 23 988,7 | 39 800,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 460 748,0 | 0,0 | 188 438,8 | 272 309,2 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 663 837,0 | 0,0 | 223 646,2 | 440 190,8 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Всего: | 7 510,0 | 2 910,0 | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 7 510,0 | 2 910,0 | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Организация ритуальных услуг и организация захоронения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего: | 1 183 773,7 | 0,0 | 433 773,7 | 750 000,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 59 188,7 | 0,0 | 21 688,7 | 37 500,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 460 748,0 | 0,0 | 188 438,8 | 272 309,2 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 663 837,0 | 0,0 | 223 646,2 | 440 190,8 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обращение с твердыми коммунальными отходами** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | Всего: | **114 802,7** | **38 168,8** | **38 103,2** | **38 530,7** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 69 705,4 | 22 469,7 | 23 404,1 | 23 831,6 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 45 097,3 | 15 699,1 | 14 699,1 | 14 699,1 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1 | Создание творческих пропагандистических материалов для проведения информационно-пропагандистических компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.2 | Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.3 | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.4 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Всего: | 170,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 170,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 14 947,5 | 5 228,50 | 4 228,5 | 5 490,5 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 13 947,5 | 4 228,5 | 4 228,5 | 5 490,5 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Всего: | 4200,00 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 4200,00 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.3 | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего: | 4 948,80 | 1 649,60 | 1 649,60 | 1649,60 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 4 948,80 | 1 649,60 | 1649,60 | 1649,60 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.4 | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Всего: | 85 093,7 | 26 459,8 | 29 734,2 | 28 899,7 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 42 139,1 | 12 141,6 | 15 416,0 | 14 581,5 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 42 954,6 | 14 318,2 | 14 318,2 | 14 318,2 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.5 | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: | 1 562,7 | 520,9 | 520,9 | 520,9 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 1 142,7 | 380,9 | 380,9 | 380,9 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.6 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.7 | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Всего: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.8 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.9 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к Программе «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

на территории муниципального образования муниципального района

«Сыктывдинский»

**Порядок**

**предоставления и финансирования субсидий на возмещение убытков,**

**возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период**

**I. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления (далее - субсидии), проживающим на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период.

Настоящий Порядок разработан в целях возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления в соответствии со [статьей 78](consultantplus://offline/ref=96FA4F8F1E9574CFF93C89DE0B98E66E344544787573F340EB74CC10897E16C68B68627930B56DE9a5pCM) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [постановлением](consultantplus://offline/ref=96FA4F8F1E9574CFF93C89DE0B98E66E3445477A7872F340EB74CC1089a7pEM) Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 года №520 и подпрограммы 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский» муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский».

* 1. Отпуск топлива твердого населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории муниципального района «Сыктывдинский», поставщиками топлива твердого осуществляется при предъявлении следующих документов:

- справки с места жительства, содержащей сведения о размере общей площади жилого помещения, составе семьи гражданина и расчета годовой потребности семьи в твердом топливе;

- паспорта (предъявляется лично) с отметкой о прописке по месту жительства.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета МО МР «Сыктывдинский», осуществляющим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО МР «Сыктывдинский» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация МО МР «Сыктывдинский» (далее – администрация района).

Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с заявителями является отдел экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский».

**II. Условия и порядок предоставления субсидий**

* 1. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – поставщики топлива твердого), реализующим топливо твердое гражданам, проживающим в жилищном фонде с печным отоплением на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» одновременно отвечающим следующим требованиям:

1) имеющим заключение Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по результатам проведенной экспертизы расчёта цены на топливо твёрдое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории МО МР «Сыктывдинский»;

2) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации, а для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей - не прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) не являющимся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений несут поставщики топлива твердого.

2.2. Предоставление субсидий поставщикам топлива твердого осуществляется на основании Соглашений (Договоров) (далее – Договор), заключенных администрацией района с поставщиками топлива твердого, в пределах нормативов потребления топлива твердого населению, утвержденных в соответствии с действующим законодательством и в пределах лимитов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год.

Типовая форма Договора утверждена приказом управления финансов администрации района от 29 июля 2020 года № 106-ОД.

2.3. Для заключения Договора поставщики топлива твердого представляют в управление организационной и кадровой работы администрации МО МР «Сыктывдинский» (далее - управление организационной и кадровой работы) следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (Приложение 1);

2) для юридических лиц – сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, с официального сайта ФНС России www.nalog.ru, сформированные не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

4) заключение Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по результатам проведенной экспертизы расчёта цены на топливо твёрдое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории МО МР «Сыктывдинский».

Заявка на получение субсидии представляется в администрацию района претендентами на бумажном носителе самостоятельно, или через доверенное лицо, или в соответствии с договором гражданско-правового характера по доставке корреспонденции, осуществляемой почтовыми или не почтовыми организациями.

Датой поступления заявки считается дата, указанная на штампе входящей регистрации.

Управление организационной и кадровой работы регистрирует заявку в день поступления и направляет её в отдел экономического развития администрации района (далее - отдел экономического развития).

Отдел экономического развития проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

Срок рассмотрения отделом экономического развития представленных документов не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации представленных документов.

* 1. Администрация района отказывает поставщику топлива твердого в заключении Договора в следующих случаях:

1. не представлены документы, определенные пунктом 2.3. Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
2. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.1. Порядка.
   1. Срок подготовки Договора составляет не более 10 рабочих дней с окончания срока проверки документов, при условии их соответствия, установленным требованиям.
   2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий поставщикам топлива твердого, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».
   3. Субсидии предоставляются из расчета фактических убытков поставщиков топлива твердого, определяемых как произведение объема фактически отпущенного гражданам топлива твердого на разницу между экономически обоснованным расчетом цены на реализуемое населению топливо твердое, установленным Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми для конкретного поставщика топлива твердого, и предельными розничными ценами на топливо твердое, установленными Правительством Республики Коми.

**III. Требования к отчетности**

* 1. Для перечисления субсидии поставщики топлива твердого ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление организационной и кадровой работы с сопроводительным письмом:

а) отчет об убытках, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Отчет), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) копии актов приема-передачи топлива твердого с приложением копий документов, подтверждающих перечисление гражданами финансовых средств поставщикам твердого топлива, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, заверенные руководителем поставщика топлива твердого;

в) списки-реестры граждан, получивших топливо твердое, с указанием места жительства гражданина и годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными уполномоченным органом норм потребления топлива твердого в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения и коммунальных услуг», но не более фактического размера занимаемой общей площади жилых помещений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

г) копии справки гражданина с места его жительства - потребителя твердого топлива, указанной в первом абзаце пункта 1.2. Порядка;

д) акты сверок взаимных расчетов между администрацией района и поставщиком твердого топлива;

е) акты (счета) на выполненные услуги, подписанные руководителем предприятия- поставщика твердого топлива;

ж) счет-фактуру (счет) на сумму убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

Администрация района вправе затребовать у поставщика топлива твердого дополнительную информацию для подтверждения сведений, содержащихся в Отчете.

Управление организационной и кадровой работы регистрирует представленные поставщиком топлива твердого документы в день их поступления и передает в отдел экономического развития в течение 1 рабочего дня.

* 1. Отдел экономического развития в течение 3 рабочих дней с даты получения документов от управления организационной и кадровой работы проверяет их на правильность расчета убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам.

В случае, если поставщиком топлива твердого представлены не все документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка, а также в случае выявления ошибок в расчетах, отдел экономического развития возвращает документы поставщику топлива твердого.

Поставщик топлива твердого в течение 2-х рабочих дней устраняет допущенные нарушения и представляет все предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка документы в отдел экономического развития.

При предоставлении поставщиком(ами) топлива твердого всех предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Порядка документов отдел экономического развития составляет сводный отчет об убытках, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – Сводный отчет).

Сводный отчет подписывается начальником (заместителем) отдела экономического развития и заместителем руководителя администрации муниципального района, ответственным за данное направление деятельности.

3.3. Отдел экономического развития ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) согласованные с управлением финансов, исполняющим местный бюджет:

- заявку и расчет фактической потребности в средствах на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам в отчетном финансовом году,

- отчет об использовании средств на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам в отчетном финансовом году, по формам, утвержденным нормативно-правовыми актами Республики Коми.

* 1. Субсидия перечисляется поставщикам топлива твердого не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет бюджета МО МР «Сыктывдинский» финансовых средств от Министерства, на счета получателя субсидии, открытые в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение субсидии.
  2. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных поставщиком топлива твердого убытков осуществляет отдел экономического развития в соответствии с пунктом 3.3. Порядка.

**IV. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение**

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального (государственного) финансового контроля.

4.2. Для проведения проверки (ревизии) поставщик топлива твердого обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные с реализацией топлива твердого.

Администрация района вправе приостановить перечисление субсидий поставщику топлива твердого до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 3.5. Порядка.

О принятом решении отдел экономического развития извещает поставщика твердого топлива.

Решение о приостановлении перечисления субсидии поставщику топлива твердого принимается в следующих случаях:

а) документы, представленные поставщиком твердого топлива, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.1. Порядка;

б) сведения, содержащиеся в представленных поставщиком топлива твердого документах, являются недостоверными или искаженными.

4.3. В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Порядка, фактов неправильного определения поставщиком топлива твердого размера заявленных убытков, в том числе и в случае представления документов, содержащих недостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:

а) подлежат зачету отделом экономического развития в счет предстоящих платежей, а оставшаяся не возмещенной после проведения зачета сумма излишне перечисленной субсидии подлежит возврату поставщиком топлива твердого в бюджет муниципального района «Сыктывдинский»;

б) подлежит возврату в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» при установлении указанных фактов по окончании финансового года.

Излишне перечисленные субсидии возвращаются поставщиком топлива твердого в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» в течение 10 десяти рабочих дней со дня получения уведомления от администрации района по устранению выявленных нарушений.

При выявлении администрацией района факта нарушений поставщиком топлива твердого условий, установленных Порядком или Договором, полученные бюджетные средства подлежат возврату в бюджет МО МР «Сыктывдинский» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования о возврате субсидии.

В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, взысканию подлежит также сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки Банка России/в размере 1/366 ключевой ставки Банка России в високосном году, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем перечисления субсидии.

* 1. В случае неоднократного допущения повторяющихся ошибок в отчетах поставщиков топлива твердого (два месяца и более) администрация района вправе расторгнуть с ними договор в одностороннем порядке. Поставщик топлива твердого также вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключенный с администрацией района договор. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за десять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Приложение № 1

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**Заявка**

**на предоставления и финансирования субсидий на покрытие убытков,**

**возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период**

Наименование заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (место нахождения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявки сведений и подтверждаем, что

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование заявителя)

* не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не является участником соглашений о разделе продукции;
* не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
* не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
* не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей - не прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
* не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
* не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
* не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца.

Достоверность представленных данных гарантирую.

К заявке прилагаются следующие документы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись (Фамилия Имя Отчество) руководителя)

М.П.

Приложение № 2

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**ОТЧЕТ**

**об убытках, возникающих в результате государственного**

**регулирования цен на топливо твердое, реализуемое**

**гражданам муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика топлива твердого | Основание (НПА) о возмещении субсидии | Наименование вида топлива | Фактически отпущено населению топлива твердоготонн / плотн. куб. м, (нарастающим итогом) | Установленная экономически обоснованная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Установленная розничная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Убытки, подлежащие возмещению, рублей | Возмещено с начала года, рублей | Подлежит возмещению, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=гр.4х(гр. 5 - гр. 6) | 8 | 9=гр. 7 - гр. 8 |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердогоустановлена с учетом доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердогоустановлена без учета доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

- отпущено топлива твердого за последний месяц - скл. куб. м;

- экономически обоснованная цена топлива твердого, установленная Службой Республики Коми по тарифам (с НДС) - руб/скл. куб. м;

- розничная цена твердого топлива, установленная Правительством Республики Коми (с НДС), руб/куб. м (с НДС), - руб/скл. куб. м.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«Проверено»

Заведующий отделом экономического

развития администрации муниципального

образования муниципального района «Сыктывдинский» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

**топлива твердого**

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование поставщика)

поставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

проживающему по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика жилья | Единица измерения | Показатель |
| 1. | количество проживающих граждан | человек |  |
| 2. | площадь жилья | кв.м |  |
| 3. | норматив потребления топлива твердого\* | кв.м |  |

топливо твердое со следующими характеристиками:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид топлива твердого (дрова, уголь, биотопливо) | Единица измерения (складских куб.м дров, плотных куб.м дров, тонн угля, тонн биотоплива)\*\* | Коли-чество | Цена за единицу продукции, руб. | НДС/  НДС не облагается | Стоимость продукции, руб. | С доставкой/  без доставки | Цена доставки за единицу, руб. | Стоимость доставки, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО:

1) Топливо твердое с вышеуказанными характеристиками получил.

2) Претензий к качеству твердого топлива: не имею, имею (нужное подчеркнуть).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суть претензии)

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование поставщика)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись/ФИО ответственного лица)  М.П. | Покупатель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись/ФИО) |

*\*18 кв.м общей площади - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек/ 42 кв.м общей площади - на семью из двух человек/ 33 кв.м общей площади - на одинокого гражданина (ст.1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 №54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)*

*\*\*объем фактически поставленного гражданину топлива твердого указывается со степенью точности: два знака после запятой, за исключением отпуска биотоплива по отпуску которого указывается три знака после запятой.*

Приложение № 4

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**Список-реестр**

**граждан, получивших топливо твердое**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование организации)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

**(месяц)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Ф.И.О. | Адрес | Общая  отапливаемая  площадь, м2 | Количество проживающих, чел. | Годовая потребность, куб.м. в топливе | Объем реализованного топлива, скл. м3 | Стоимость реализованного топлива, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 5

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**об убытках, возникающих в результате государственного**

**регулирования цен на топливо твердое, реализуемое**

**гражданам муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика топлива твердого | Основание (НПА) о возмещении субсидии | Наименование вида топлива | Фактически отпущено населению топлива твердоготонн / плотн. куб. м, (нарастающим итогом) | Установленная экономически обоснованная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Установленная розничная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Убытки, подлежащие возмещению, рублей | Возмещено с начала года, рублей | Подлежит возмещению, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=гр.4х(гр. 5 - гр. 6) | 8 | 9=гр. 7 - гр. 8 |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердогоустановлена с учетом доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердогоустановлена без учета доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

- отпущено топлива твердого за последний месяц – плотн. куб. м;

- экономически обоснованная цена топлива твердого, установленная Службой Республики Коми по тарифам (с НДС) - руб/плотн. куб. м;

- розничная цена твердого топлива, установленная Правительством Республики Коми (с НДС), руб/куб. м (с НДС), - руб/плотн. куб. м.

Начальник отдела экономического развития

администрации муниципального образования муниципального района

«Сыктывдинский» \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

Заместитель руководителя администрации муниципального

образования муниципального района «Сыктывдинский\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Управление финансов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) Ф.И.О.)».