# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

# «Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

# ШУÖМ

от 23 апреля 2018 года    					                                       № 4/362

О подготовке образовательных учреждений

муниципального района «Сыктывдинский»

к новому 2018-2019 учебному году

Руководствуясь пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и в целях организации работы по обеспечению своевременной подготовки материально-технической и учебной базы образовательных учреждений Сыктывдинского района к новому 2018-2019  учебном году, администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019  учебному году согласно приложению 1.

- Утвердить состав комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019  учебному году согласно приложению 2.

- Утвердить график подвоза обучающихся на 2018-2019 учебный год согласно приложению 3.

- Утвердить план организационных и итоговых совещаний с руководителями образовательных учреждений согласно приложению 4.

- Утвердить график приёмки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году согласно приложению 5.

- Утвердить Состав комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому учебному году согласно приложению 6.

- Управлению образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (Панюковой Н.Н.):

7.1. Организовать работу по выполнению предписаний надзорных органов для получения положительных заключений на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.

7.2. Подготовить все здания образовательных учреждений в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- Предложить руководителям администраций сельских поселений и главам сельских поселений оказывать практическую помощь в подготовке образовательных учреждений, расположенных на их территории, к новому 2018-2019 учебному году.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района	                                                          Л.Ю. Доронина

Приложение 1 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году

| № | Перечень мероприятий | Наименование ОУ | Сумма (тыс.руб) | Финансирование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка системы отопления | все учреждения образования | 385,334 | местный бюджет | 3 кв. |
| 2. | Технический осмотр, ремонт, диагностика и страхование школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «Глонасс» | все общеобразовательные учреждения | 413,055 | местный бюджет | В течение года |
| 3. | Обследование маршрутов подвоза детей | 12 маршрутов | - | - | июнь-июль |
|  | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 4. | обслуживание АПС и объектовой станции «Стрелец-мониторинг» | все учреждения образования | 1850,0 | Местный бюджет | в течение года |
|  | РЕМОНТ: |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» | МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» | 2660,0 | Местный бюджет | 3-4 кв. |
| 6. | Ремонт пищеблока МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» с. Выльгорт | МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» с. Выльгорт | 200,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
| 7. | Ремонт пищеблока МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт | МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт | 200,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
| 8. | Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» с. Зеленец | МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» с. Зеленец | 1649,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
|  | Ремонт кровли МАДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» с. Выльгорт | МАДОУ «Детский сад № 3общеразвивающего вида» с. Выльгорт | 300,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
|  | Устройство спортивной площадки МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» | МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» | 200,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
|  | Ремонт ливневых стоков МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга | 100,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |
|  | ПРОЕКТИРОВАНИЕ: |  |  |  |  |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 142 места в с. Ыб Сыктывдинского района» | Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | 3000,0 | Местный бюджет | 2-3 кв. |

Приложение 2 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

Состав комиссии по подготовке образовательных учреждений

к новому 2018-2019 учебному году

Председатель: Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации муниципального района.

Заместитель председателя: Панюкова Н.Н., начальник управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Секретарь комиссии: Николаева М.Ю. – заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Члены комиссии:

Доронина Л.Ю. – первый заместитель руководителя администрации муниципального района.

Щербакова Г.А. – начальник управления финансов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Катаева А.А. – заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Чугаева В.Н. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Алексейчук А.С. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (по согласованию).

Потапов М.А. – заместитель начальника полиции МО МВД России «Сыктывдинский» (по согласованию);

Козлова Г.П.– заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию).

Пасечник Д.А. – главный государственный инспектор Сыктывдинского района по пожарному надзору (по согласованию);

Степанов А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Сыктывдинский» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению

администрации МО МР Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

График подвоза обучающихся на 2018-2019 учебный год

| № | Наименование ОУ | Маршрут | Расстояние | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Палевицкая СОШ» | Школа – Даньдор – Школа Школа – Гавриловка – Школа Школа – Центральная усадьба - Школа Школа – Центр - Школа | 13 км. 14 км. 14 км 14 км (ежедневно) | 130 чел. |
| 2. | МБОУ «Часовская СОШ» | Часово – д.Красная – Часово Часово – Большая Слуда – Малая Слуда – Часово Часово – Язель – Малая Слуда – Часово | 18 км. 19 км. 22 км (ежедневно) | 40 чел. |
| 3. | МБОУ «Зеленецкая СОШ» | Школа-Зеленец-Парчег-Школа Школа-Койтыбож-Школа Зеленец – Слудка - Зеленец | 18 км. 8 км (ежедневно) 90км (пн., сб.) | 40 чел. |
| 4. | МБОУ «Выльгортская СОШ №1» | Гараж – Еля-ты– Давпон – Дав1 – Дав2 – Худяево– СПФ –Конечная – СХТ– ВСШ №1 | 21 км. (ежедневно) | 60 чел. |
| 5. | МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» | ВСШ № 2 – «13 км» - Птицефабрика – Конечная – ВСШ № 2 – ВСШ № 1– Дав2 – Дав1 – Худяево – Центр – Птицефабрика – ВСШ № 2 | 27 км. (ежедневно) | 90 чел. |
| 6. | МБОУ «Яснэгская СОШ» | Школа – Кемъяр – Школа | 52 км. (пн., сб.) | 8 чел. |
| 7. | МБОУ «Пажгинская СОШ» | Школа – д. Жуэд – Школа Школа – Лэзым – Школа | 10 км. 16 км. (ежедневно) | 118 чел. |
| 8. | МБОУ «Ыбская СОШ» | Гараж – Волокул – Школа Школа - Волокул - ДОУ Школа – Маргаиб - Школа | 20 км. 20 км. 10 км. (ежедневно) | 27 чел. |
| 9. | МБОУ «Шошкинская СОШ» | Школа – Нювчим - Школа | 38 км. (ежедневно) | 20 чел. |

Охват учащихся подвозом к школам – 100%

Приложение 4 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

План организационных и итоговых совещаний

с руководителями образовательных учреждений

| № п/п | Тема | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году | май 2018 г. |
| 2 | Итоги приёмки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году | август 2018 г. |
| 3 | Принятие плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний со стороны надзорных органов в ходе приёмки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году (Заседание Совета администрации) | сентябрь 2018 г. |

Приложение 5  к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

График приемки образовательных учреждений

к новому 2017-2018 учебному году

| 06.08.2018г. | МБОУ «Нювчимская НШ-ДС», МБОУ «Шошкинская СОШ», |
| --- | --- |
| 07.08.2018г. | МБОУ «Пажгинская СОШ», МБУ ДО «ЦЭВД» с. Пажга, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга, МБОУ «Ыбская СОШ», МАДОУ «Детский сад» с. Лэзым, МБОУ «Яснэгская СОШ» |
| 08.08.2018г. | МБОУ «Часовская СОШ», МБДОУ «Детский сад» с. Часово, МБДОУ «Детский сад» д. Красная, МБОУ «Палевицкая СОШ», МБДОУ «Детский сад» с. Палевицы, МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» с. Зеленец, МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» с. Зеленец, МБОУ «Зеленецкая СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ» с. Зеленец, МБОУ «Слудская ООШ» |
| 09.08.2017г. | МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2», МБУ ДО «РЦВР» с. Выльгорт, МБОУ «Выльгортская СОШ № 1», МБОУ «Выльгортская НОШ», МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» с. Выльгорт, МАДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» с. Выльгорт, МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» с. Выльгорт, МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт, МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» с. Выльгорт |

Приложение 6 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 23 апреля 2018 года № 4/362

Состав комиссии по приемке образовательных учреждений

к новому учебному году

Панюкова Н.Н., начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», председатель.

Члены комиссии:

Катаева А.А. – заместитель начальника управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский»;

Алексейчук А.С. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию);

Николаева М.Ю. – заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию);

Редкина В.В. – технолог управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию);

представитель Отдела государственного пожарного надзора Сыктывдинского района УГПН ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию);

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);

представитель Межрайонного отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации МО МР «Сыктывдинский»

«О подготовке образовательных учреждений муниципального района «Сыктывдинский» к новому 2018-2019 учебному году»

| Должность лица, согласовавшего проект | Фамилия, инициалы имени и отчества лица, согласовавшего проект | Дата согласования | Результат согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района | В.Ю. Носов |  |  |  |
| Начальник правового управления | Л.В. Мамина |  |  |  |
| Начальник отдела общего обеспечения | Е.В. Гудзь |  |  |  |
| Начальник управления финансов | Г.А. Щербакова |  |  |  |
| Начальник управления образования | Н.Н. Панюкова | 12.04.2018 г. |  |  |

Проект внесен: управление образования  администрации МО МР «Сыктывдинский».

Исполнитель: заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», Николаева Мария Юрьевна

Дата внесения проекта: 12.04.2018 года

Направление проекта в прокуратуру

(для правового управления) _______________________________________________ .

(направить, не направить, подпись)

Отправка проекта в прокуратуру

(для отдела общего обеспечения) _________________________________________ .

(дата направления, подпись)

Рассылка: управление образования – 2 экз.

| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» «Сыктывдiн» муниципальнöй районын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса велöдöмöн веськöдланiн 168220, Республика Коми, с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 28 тел./факс 8 (82130) 7-14-31 e-mail: vilgort11@yandex.ru _12.04.2018 г._ № б/н___ | Первому заместителю руководителя администрации муниципального района Д.Ю. Дорониной |
| --- | --- |

Пояснительная записка к

проекту постановления администрации МО МР «Сыктывдинский»

«О подготовке образовательных учреждений муниципального района «Сыктывдинский» к новому 2018-2019 учебному году»

В целях организации работы по обеспечению современной подготовки материально-технической и учебной базы образовательных учреждений (ОУ) Сыктывдинского района к новому 2018-2019 учебном году (НУГ) предлагается принять данное постановление.

Для приемки образовательных организаций к началу нового 2018-2019 учебного года необходимо:

- Утвердить мероприятия по подготовке ОУ к НУГ.

- Утвердить состав комиссии по подготовке и приемки ОУ к НУГ.

- Утвердить график приемки ОУ к НУГ.

Данное постановление принимается ежегодно.

Начальник                                                                                                           Н.Н. Панюкова