

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрациясаюрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от10 июня 2019 года №6/561

|  |
| --- |
| О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 апреля 2019 года № 4/276 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский»на 2019-2021 годы» на 2019год» |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 апреля 2019 года № 4/276 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»(далее- План)следующие изменения:

- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (А.И. Федюнева).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителяадминистрации

муниципального района А.Н. Грищук

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от «10»июня 2019г. №6/561

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский»**

**на 2019-2021 годы»на 2019 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-2) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспеченияна очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Задача 1**Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| **1.1.** | **Основное мероприятие** Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 5 190,90 | Х | Х | 5 190,90 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.3** | **Мероприятие**Проектирование установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 2 595,45 | Х | Х | 2 595,45 | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие проектно-сметной документации для установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 2 595,45 | Х | Х | 2 595,45 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.4** | **Мероприятие**Проектирование установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 2 595,45 | Х | Х | 2 595,45 | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие проектно-сметной документации для установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 2 595,45 | Х | Х | 2 595,45 | - | Х | Х | Х |
| **1.2** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 475,91 | Х | Х | 9 475,91 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.3** | **Мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 475,91 | Х | Х | 9 475,91 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведенный капитальный ремонт и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства, подписанные акты выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 475,91 | Х | Х | 9 475,91 | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| **2.1.** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1.2** | **Мероприятие:**Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Подписанное соглашение сельских поселений с Минэнерго в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:**Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю., И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УЖКХУКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 3 669,54 | Х | Х | 3 669,54 | Х | Х | Х | Х |
| **2.3.7** | **Мероприятие**Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 240 мест | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 3 669,54 | Х | Х | 3 669,54 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие ПСД для строительства канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 240 мест | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 3 669,54 | Х | Х | 3 669,54 | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| **4.1.** | **Основное мероприятие**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148,85 | Х | 11 148, 85 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148, 85 | Х | 11 148, 85 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148, 85 | Х | 11 148,85 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 5. Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений |
| **5.1** | **Основное мероприятие**Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
| **5.1.2.** | **Мероприятие**Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **29 885,20** | **0** | **11 148,85** | **18 736,35** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"****Цель подпрограммы 2 - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |
|  | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 1Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **70,00** | **0** | **0** | **70,00** |  |  |  |  |
|   | **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский».** |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем строительства, приобретения, выкупа жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками |
|  | **Задачиподпрограммы 3**1) строительство, приобретение, выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**Строительство, приобретение, выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 3-й кв. 2019 | 4-й кв.2019 | 3 372,95 | - | 2 698,36 | 674,59 | - | - | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 1**Наличие приобретенных, выкупленных, построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 3-й кв. 2019 | 4-й кв.2019 | 3 372,95 | - | 2 698,36 | 674,59 | - | - | Х | Х |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 2.1.**Снос освободившегося аварийного жилищного фонда  | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.2019 | 750,00 | - | - | 750,0 | - | Х | X | X |
|  | **Контрольное событие № 1**Наличие акта о сносе жилого дома | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.2019 | 750,00 | - | - | 750,00 | - | Х | Х | Х |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  | **4 122,95** | **0,00** | **2 698,36** | **1 424,59** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Задача 1:**Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |
| 1.1 | **Основное мероприятие**Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 992,60 | Х | 9 773,40 | 1 219,20 | - | - | Х | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие**Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПИР | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 992,60 | Х | 9 773,40 | 1 219,20 | - | - | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие ПСД | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 992,60 | Х | 9 773,40 | 1 219,20 | - | - | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие**"Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 992,60 | Х | 9 773,40 | 1 219,20 | - | - | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Строительство одного километра сетейгазоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 992,60 | Х | 9 773,40 | 1 219,20 | - | - | Х | Х |
| **1.2** | **Основное мероприятие** Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 891,70 | Х | Х | 2 891,70 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 811,70 | Х | Х | 2 811,70 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 811,70 | Х | Х | 2 811,70 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2** | **Мероприятие 2**Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2**:Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| 1.4 | **Основное мероприятие :**Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1 | Мероприятие Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Обеспечение жильем молодых семей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  | **13 884,30** | **0,0** | **9 773,40** | **4 110,90** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  |  | **47 962,45** | **0,0** | **23 620,61** | **24 341,84** |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-2)