«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации

МО МР «Сыктывдинский »

___________________ О.А.Лажанев

«___»___________2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СТК»

_________________А.В. Булыгин

«___»____________2015г.

## График

прочистки  канализационных колодцев

и промывки канализационных сетей

ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

по Сыктывдинскому району

| № п/п | Наименование участка | Срок проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гавриловка | 07-14 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Гужев Д.А. |
| 2 | Иб | 21-28 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Шебалин Н.В. |
| 3 | Лозым | 05-12 июля | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 4 | Пажга | 09-20 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 5 | Палевицы | 07-18 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Громов М. А. |
| 6 | Слудка | 01-08 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Пономарев И.П. |
| 7 | Часово | 01-08 июля | Гл. инженер Долингер К. А. | Потолицин Е. В. |
| 8 | Шошка | 07-14 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Габова А.М. |

## График

очистки  емкостей очистных  сооружений канализации

ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

по Сыктывдинскому району

| № п/п | Наименование участка | Срок проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иб | 21-28 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Шебалин Н.В. |
| 2 | Лозым | 11-18 июля | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 3 | Пажга | 02-09 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 4 | Палевицы | 02-09 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Громов М. А. |
| 5 | Шошка | 2-09 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Габова А.М. |

Начальник ПТО                                         И.Т. Прасолова