**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие жилья**

**и жилищно - коммунального хозяйства**

**на территории муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель: Зыбин Евгений Анатольевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-15-08, факс 8/82130/7-16-65,E-mail – e.a.zybin[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 30.03.2018 г.;

Непосредственный исполнитель:

1. Сушко Ирина Олеговна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-13-75, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – i.o.sushko[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru);
2. Кузиванов Алексей Николаевич, заместитель начальника управления капитального строительства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-72, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – a.n.kuzivanov[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 11 июня 2014 года № 11/2213 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми».

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. Основная **цель** и задачи **Программы соответствуют** приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района и **Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (**далее- Стратегия МО).

Для достижения цели Программы в 2017 решались следующие задачи:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
* повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
* переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
* создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский».

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2017 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 2 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 1 февраля 2017 года № 2/103 | Постановление подготовлено в соответствии с утвержденным бюджетом на 2017 год |
| 2. | от 6 июня 2017 года № 6/875 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» в связи с поступлением средст из ФБ, РБ |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 27 основных мероприятий,
* 24 мероприятий;
* 7 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

Из 27 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 7 – выполнено полностью с выполением контрольных событий (100 %),
* 1- выполнено полностью с выполением контрольных событий (99,31 %),
* 1 - выполнено полностью с выполением контрольных событий (98,07 %),
* 1 - выполнено полностью с выполением контрольных событий (99,99 %),
* 1 не полностью (14,11 %).

Это мероприятие по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки документации по планировке территорий муниципальных образований сельских поселений (финансовые средства перенесены на 2018 год).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2017 г. | Факт  2017 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 141,1 | 139,5 | достигнуто  +1,12 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,17 | 0,17 | достигнуто  0 |
| 3. | Холодная вода | Куб.м. на 1 чел. | 2,417 | 2,37 | достигнуто  +1,94 |
| 4. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | достигнуто  0 |
| 5. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 1131,9 | достигнуто  0 |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 80 | 0 | не достигнуто  +100 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры *в* МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 1  **достигнут** |
| 2. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед. | 2 | 2 | достигнут |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 141,1 | 139,5 | достигнуто  +1,12 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,17 | 0,17 | достигнуто  0 |
| 3. | Холодная вода | куб.м. на 1 чел. | 2,417 | 2,37 | достигнуто  +1,94 |
| **Подпрограмма 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Строительство жилья для переселения граждан | кв.м. | 1000 | 1660,9 | 66 |
| 2. | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1000 |  |  |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома | чел | 50 | 33 | **Не достигнут** |
| 4. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 1131,9 | **Достигнут +13,2** |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед | 80 | 0 | недостигнуто  0 |
| 2. | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 4 %. | % | 4 | 10,9 | достигнут |

В результате из 11 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм)::

* выполнено 8;
* не выполнен 2 «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома»;
* 1 не может быть оценен, так как не представлены данные УКС «Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда».

Кроме того из 11 индикаторов МП 3 индикатора или 27,2% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют муниципальные задания |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **60833,68** | **58531,74** | **96,22** |
| **Подпрограмма 1** | **"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский"** | 13578,09 | 11760,64 | 86,61 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 4876,08 | 4876,08 | 100 |
| мероприятие 1.2.2 | Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | 4876,08 | 4876,08 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 300,00 | 300,00 | 100 |
| мероприятие 2.1.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 300,00 | 300,00 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 894,89 | 894,89 | 100 |
| мероприятие 2.3.2 | Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с.Зеленец, ул.Центральная, 10, ул.Набережная, 14 | 894,89 | 894,89 | 100 |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 5320,02 | 5320,02 | 100 |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | 2187,10 | 369,654 | 16,9 |
| мероприятие 5.1.9 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | 2187,10 | 369,654 | 16,9 |
| **Подпрограмма 2** | **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **45213,2** | **44728,72** | **98,93** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | 452013,2 | 44728,72 | 98,93 |
| мероприятие 1.1.13 | Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (3 этап) | 11303,30 | 11182,18 | 98,93 |
| мероприятие 1.1.14 | Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Зеленец, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) | 11303,30 | 11182,18 | 98,93 |
| мероприятие 1.1.15 | Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Ыб, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) | 11303,30 | 11182,18 | 98,93 |
| мероприятие 1.1.16 | Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) | 11303,30 | 11182,18 | 98,93 |
| **Подпрограмма 4** | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | **2042,39** | **2042,39** | **100** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | 180,00 | 180,00 | 100 |
| мероприятие 1.1.10 | Разработка проекта планировки и межевания территории, обновление данных по техническому отчету по объекту: "Газоснабжение жилых домов в д. Гавриловка Сыктывдинского района Республики Коми" | 180,00 | 180,00 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 558,981 | 558,981 | 100 |
| мероприятие 1.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов | 358,98 | 358,98 | 100 |
| мероприятие 1.2.2 | Страхование газопроводов | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | 1303,4 | 1303,4 | 100 |
| мероприятие 2.2.1 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | 1303,4 | 1303,4 | 100 |

По итогам 2017 год, израсходовано 96,22 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение отчетного года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

Начальник управления ЖКХ

администрации МО МР «Сыктывдинский» Е.А. Зыбин

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие жилья и жилищно - коммунального

хозяйства» за 2017 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального**

**хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года» (за 2017 год)**

|  | Наименование ВЦП, основного  мероприятия,  контрольного события программы | Статус  Контрольн.события [<\*>](#Par842) | Ответ. руко-водитель, ОМСУ  (Ф.И.О.,должность) | Ответ.  структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | | Срок окон-я (дата  Конт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | Выполнение мероприятий в 2017 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017,  квартал | | | | |
| Источник финан-я | в том числе | | | | | | | |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководителя АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.3.**  Строительство и реконструкция  объектов  водоотведения и очистки  сточных  вод с приобретением  российского оборудования и  материалов и использованием  инновационной продукции,  обеспечивающей  энергосбережение и повышение  энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 894,887 | | | - | | | - | | - | - | - | Х | | Выполнено  Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с.Зеленец, ул.Центральная, 10, ул.Набережная, 14 | |
|  | **Основное мероприятие 2.4.**  Строительство и реконструкция  объектов  водоснабжения и водоотведения  для обеспечения застраиваемых  территорий коммунальной  инфраструктурой |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.5.**  Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.6.**  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | |  | |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**  Стимулирование успешных управляющих организаций |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | - | - | | | - | | | - | | X | X | X | X | | выполнено | |
|  | **Основное мероприятие 4.1.** Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития администрации АМР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | РБ | 5320,02 | | | 0 | | | 0 | | Х | Х | Х | Х | | Выполнено | |
|  | **Контрольное событие**  Предоставление денежных средств организациям , предоставляющим твердое топливо |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития администрации АМР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | РБ | 5320,02 | | | 0 | | | 0 | | Х | Х | Х | Х | | Выполнено | |
|  | **Основное мероприятие 5.1.**  Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 373,15 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 1**  Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Мандач" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 22,11 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 2**  Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Озел" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 22,37 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 3**  Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Выльгорт" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 36,86 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 4**  Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Зеленец" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 19,15 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 5**  Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Ыб" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 12,64 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 6**  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 180,00 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Мероприятие 7**  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | МБ | 80,02 | | | 0 | | | 0 | | - | - | - | Х | |  | |
|  | **Контрольное событие**  Наличие градостроительной документации муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических  решений по комплексному социально-  экономическому и территориальному развитию  всего района и определения направлений  развития его основных населенных пунктов по  созданию комфортной, социально  направленной, экологически и эстетически  полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 |  |  | | |  | | |  | | - | - | - | Х | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1.**  осуществление  организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | - | - | - |  | |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 70,0 | | | | 100,0 | | | - | Х | - | - | не выполнено, в виду отсутствия финансирования | |
|  | **Мероприятие**  Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в здании администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 2 квартал 2017 | МБ | 0 | 70,0 | | | | 100,0 | | | - | Х | - | - | не выполнено, в виду отсутствия финансирования | |
|  | **Контрольное событие**  Экономия энергетических ресурсов |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 2 квартал 2017 |  |  |  | | | |  | | | - | Х | - | - | не выполнено, в виду отсутствия финансирования | |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3**  уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | Х | - | Х | выполнено: утверждено 48 программ энергосбережения в сфере культуры и образования | |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**  снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | Х | - | Х | выполнено: при проведение капитального ремонта инженерных сетей используются энергосберегающие материалы | |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.**  нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | Х | - | Х | выполнено:  ежемесячный анализ работы предприятий и его подразделе­ний путем сопоставления норм и фактических удельных расходов ТЭР | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**  расширение практики применения  энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | Х | - | Х | выполнено: при проведении текущего, капитального ремонта используются энергосберегающие материалы, также ведется разъяснительная работа с УК,РСО , утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**  создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | - | - | - |  | |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.**  создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | Х | Х | Х | Х | Выполнено: проведено 3 совещания по внедрению энергосберегающих технологий, потенциальные подрядчики заинтересованы зданием администрации, Выльгорсткой СОШ № 2 с. Выльгорт, а также школа с. Зеленец, проводят техническую экспертизу, заключено 2 энергосервисных контракта (Нювчим, Часово) | |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.**  содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 4 кв. 2017-2019 | - | - | - | | | | - | | | - | - | - | Х | выполнено: ведется разъяснительная работа с УК,РСО, информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, направление брошюр | |
|  | **Основное мероприятие 4.1.**  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | | | | - | | | - | - | - | - |  | |
| **Подпрограмма 3 ««Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдиинский»**  **»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |
|  | **Основное мероприятие1.1**  Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ, РБ, ФБ | 23089,29 | | 0 | | 0 | | | Х | | - | Х | - |  | |
|  | **мероприятие 1**  Долевое участие в строительстве 11-квартирного дома в с.Выльгорт (3 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2017 | МБ, РБ, ФБ | 3195,58 | | 0 | | 0 | | | Х | | - | - | - |  | |
|  | **мероприятие 2**  Строительство 24-х многоквартирного дома в по ул. Рабочая с.Выльгорт (1 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 01.01.2015 | 1 кв. 2017 | РБ, ФБ | 439,75 | | 0 | | 0 | | | Х | | - | - | - |  | |
|  | **мероприятие 3**  Долевое участие в строительстве 8-ми квартирного дома в с.Пажга (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2016 | 3 кв. 2017 | РБ, ФБ | 13257,63 | | 0 | | 0 | | | - | | - | Х | - |  | |
|  | **мероприятие 4**  Приобретение 12 квартир в с.Выльгорт Сыктывдинского района для муниципальных нужд для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап). |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | МБ, РБ, ФБ | 2265,16 | | 0 | | 0 | | | Х | | - | - | - |  | |
|  | **мероприятие 5**  Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (3 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 441,94 | | 0 | | 0 | | | - | | - | Х | - |  | |
|  | **Мероприятие 6**  Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Зеленец, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 2245,61 | | 0 | | 0 | | | - | | - | Х | - |  | |
|  | **Мероприятие 7**  Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Ыб, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 506,71 | | 0 | | 0 | | | - | | - | Х | - |  | |
|  | **Мероприятие 8**  Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 736,91 | | 0 | | 0 | | | - | | - | Х | - |  | |
|  | **Контрольное событие**  Обеспечение жильем граждан из аварийного жилищного фонда |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР |  | | 01.01.2017 | 31.12.2019 г. | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | - |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**  Снос освободившегося аварийного жилищного фонда |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | - |  | |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| . | **Основное мероприятие 1.1.**  Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 6,88 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х |  | |
|  | **Мероприятие 1**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х | не выполнено: готовится проект планировки и межевания территории | |
|  | **Мероприятие 2**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Шошка, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | |  |  |  | Х | не выполнено: готовится проект планировки и межевания территории | |
|  | **Мероприятие 3**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Пажга, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х | не выполнено: готовится проект планировки и межевания территории | |
|  | **Мероприятие 4**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Нювчим, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х | не выполнено: готовится проект планировки и межевания территории | |
|  | **Контрольное мероприятие**  Наличие разводящих сетей газоснабжения на территории Сыктывдинского района |  |  |  | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | | - | | - | | | | - | - | - | Х | не выполнено: готовится проект планировки и межевания территории | |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) |  |  |  | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 558,98 | | 0 | | 0 | | | | Х | Х | Х | Х | выполнено | |
|  | **Мероприятие 1**  Техническое обслуживание газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 358,98 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х | выполнено | |
|  | **Мероприятие 2**  Страхование газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 200,00 | | 0 | | 0 | | | | Х | Х | Х | Х | выполнено | |
|  | **Мероприятие 3**  Диагностирование газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | - | - | Х | не выполнено: не имеется газопроводов ,которым более 40 лет, не требуется диагностика | |
|  | **Контрольное мероприятие**  Наличие актов выполненных работ |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | | ежеквартально | ежеквартально |  |  | |  | |  | | | |  |  |  |  | выполнено | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**  Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья |  |  |  | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | | - | | - | | | | - | - | - | - |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.2.** Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья- |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ,РБ, ФБ | 1303,407 | | 0 | | 0 | | | | - | - | Х | - | выполнено | |
|  | **мероприятие 1**  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ,РБ, ФБ | 1303,407 | | 0 | | 0 | | | | - | - | Х | - | выполнено | |
|  | **Контрольное событие**  **Обеспечение жильем молодых семей** |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | |  | |  | | | | - | - | Х | - |  | |