**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет**

**по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие жилья и жилищно -коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель: Смолин Михаил Васильевич, заместитель начальника управления ЖКХ администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-13-20, E-mail – m.v.smolin[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 04.02.2017 г.;

Непосредственный исполнитель:

1.Смолин Михаил Васильевич, заместитель начальника управления ЖКХ администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-13-20, E-mail –  [m.v.smolin@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:%20m.v.smolin@syktyvdin.rkomi.ru)

2.Шелковая Елена Васильевна, начальник управления капитального строительства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел.8(82130)7-18 41, E-mail – e.v.shelkovaya[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

3.Малахова Марина Леонидовна, заведующий отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-14-82, факс 8(82130)7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский». Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 11 ноября 2014 года № 11/2213 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года».

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в отчетном году**

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения цели Программы в 2016 году решались следующие задачи:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
* переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
* создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский».

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволила в 2016 году:

* + повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
  + более рационально использовать энергетические ресурсы и повысить энергетическую эффективность в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
  + переселить граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
  + создать наилучшие условия для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»;

В целом задачи программы реализованы. За прошедший отопительный период на объектах коммунальной инфраструктуры зафиксирована только одна малозначительная авария, тем самым эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных систем повысилась. В результате проведенного капитального ремонта сетей теплоснабжения в с. Выльгорт уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры снизился.

В целях снижения и рационального использования энергетических ресурсов в здании администрации района произведена замена оконных заполнений на более энергоэффективные.

**В рамках подпрограммы 1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»** с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский» были поставлены следующие задачи:

* развитие инфраструктуры энергетического комплекса;
* развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями;
* возмещение затрат возникших от реализации твердого топлива.

В 2016 году завершены работу по:

1. ремонту тепловых сетей в с. Выльгорт от котельной «Центральная» до жилых домов по ул. Гагарина №10, 12, 14;
2. Строительству водопровода d = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 в с. Зеленец.

Начата работа по:

1. ремонту участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт;
2. строительству наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с.Зеленец, ул.Центральная, 10, ул.Набережная, 14.

К тому же, в 2016 году в с. Палевицы и с. Выльгорт завершены мероприятия по реконструкции котельных с переводом на природный газ, а именно: котельная «Школа» с. Палевицы, котельная «Центральная» с. Палевицы, котельная д. Гавриловка, котельная «Дав» с. Выльгорт. Данные мероприятия были реализованы с привлечением инвестиций ОАО «Коми тепловая компания».

В рамках реализации малых проектов в 2016 году произведено обустройство водоколонки сельского поселения Нювчим с привлечением средств из Республиканского бюджета. Завершены мероприятия по устройству модульной устанковой механической очисткой воды на скважине № 2307, № 2199 в с. Слудка Сыктывдинского района Республики Коми, в том числе ПИР, реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец (МР "Сыктывдинский"), строительству водопровода d = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 в с. Зеленец Сыктывдинского района. Работы по строительству канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР (МР "Сыктывдинский") в 2016 году не начаты, в связи с отсутсвием средств в бюджете администрации района.

**В совокупности оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год по выполнению ожидаемых показателей (индикаторов) можно признать высокоэффективной, результаты оценки эффективности подпрограммы 1 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**Подпрограммой 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** ставилась цель - повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский». В рамках [подпрограммы](#Par811) предполагается реализация следующих основных мероприятий:

-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;

- энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;

- популяризации энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский».

В 2016 году в здании администрации района произвдена замена части оконных заполнений.

Реализация данного мероприятия подпрограммы 2 позволила достичь определенных результатов и превысить плановые показатели подпрограммы, а именно снижение удельной величины потребления тепловой энергии администрацией района.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 2 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках подпрограммы** [**3**](#Par1140) **«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;

2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;

В 2016 году проведена следующая работа:

1. построено 3 многоквартирных дома в с. Выльгорт и с. Зеленец;
2. переселено 62 человека из 41 жилых помещений.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года за 2016 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 3 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках** [**подпрограммы**](#Par811) **4 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» до 2020 года»** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой;

- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье.

В 2016 году предполагалась реализация следующих мероприятий:

1. Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы – 0 единиц, что соответсвует плану на 2016 год.
2. Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях увеличилось на 2,04%. Причина увеличения количества – отсутствие должного финансирования.

Мероприятия по страхованию и техническому обслуживанию газопроводов выполнены в полном объеме.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» до 2020 года» за 2016 год как удовлетворительную, результаты оценки эффективности подпрограммы 4 представлены в разделе VI. годового отчета.**

В целом из 14 мероприятий муниципальной программы «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» выполнено 11 мероприятий или 78,6%, не выполнено 3 мероприятия: Это:

1. Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт не завершен, т.к. данное мероприятие является переходящим на 2017 год.
2. Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с.Зеленец, ул.Центральная, 10, ул.Набережная, 14 не завершено, т.к. данное мероприятие является переходящим на 2017 год.
3. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР (МР "Сыктывдинский") не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете администрации района.

**Однако, достижение показателей (индикаторов программы) и освоение всех запланированных финансовых средств позволило оценить эффективность реализации мероприятий программы** «**Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год как эффективную, результаты оценки эффективности программы представлены в разделе VI. годового отчета.**

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2016 года с момента срока её действия муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2015 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  (тыс. руб.) | Факт (тыс. рублей |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная  программа** | «**Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **80 693,13** | **80 693,13** |
| **Подпрограмма 1** | **"Комплексное развитие коммунальной ифраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"** | **14 051,95** | **14 051,95** |
| мероприятие 1.1.1 | Реконструкция котельной (перевод с угля на газ) с.Палевицы (школа) | 0 | 0 |
| мероприятие 1.1.2 | Реконструкция котельной (перевод с угля на газ) с.Палевицы (центральная) | 0 | 0 |
| мероприятие 1.1.3 | Реконструкция котельной (перевод с угля на газ) д.Гавриловка | 0 | 0 |
| мероприятие 1.1.4 | Реконструкция котельной (перевод с угля на газ) с.Выльгорт (ДАВ-2) | 0 | 0 |
| мероприятие 1.2.1 | Ремонт тепловых сетей в с. Выльгорт от котельной «Центральная» до жилых домов по ул. Гагарина №10, 12, 14» | 9 500,00 | 9 500,00 |
| мероприятие 2.1.3 | Обустройство водоколонки сельского поселения Нювчим | 220,00 | 220,00 |
| мероприятие 2.2.1 | Устройство модульной устанковой механической очисткой воды на скважине № 2307, № 2199 в с. Слудка Сыктывдинского района Республики Коми, в том числе ПИР | 189,21 | 189,21 |
| мероприятие 2.3.1 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец (МР "Сыктывдинский") | 53,26 | 53,26 |
| мероприятие 2.5.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР (МР "Сыктывдинский") | 36,99 | 36,99 |
| мероприятие 2.6.1 | Строительство: «Водопровод d = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 в с. Зеленец Сыктывдинского района» | 290,93 | 290,93 |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 3680,00 | 3680,00 |
| мероприятие 5.1.2 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Нювчим" | 81,55 | 81,55 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | **221,25** | **221,25** |
| Основное мероприятие 1.2. | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | 221,25 | 221,25 |
| **Подпрограмма 3** | **«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **63 426,28** | **63 426,28** |
| мероприятие 1.1.1 | Долевое участие в строительстве 11-квартирного дома в с.Выльгорт (3 этап) | 20337,21 | 20337,21 |
| мероприятие 1.1.2 | Долевое участие в строительстве 12-ти квартирного дома в с.Выльгорт (2 этап) | 3635,714 | 3635,714 |
| мероприятие 1.1.4 | Строительство 24-х многоквартирного дома в по ул. Рабочая с.Выльгорт (1 этап) | 4080,72 | 4080,72 |
| мероприятие 1.1.5 | Долевое участие в строительстве 12-и квартирного жилого дома в с.Ыб (2 этап) | 3640,81 | 3640,81 |
| мероприятие 1.1.6 | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома в с.Зеленец (1 этап) | 4581,34 | 4581,34 |
| мероприятие 1.1.10. | Приобретение 12 квартир в с.Выльгорт Сыктывдинского района для муниципальных нужд для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап). | 27150,49 | 27150,49 |
| **Подпрограмма 4** | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | **2 993,65** | **2 993,65** |
| мероприятие1.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов | 1492,90 | 1492,90 |
| мероприятие1.2.2 | Страхование газопроводов | 80,40 | 80,40 |
| мероприятие1.2.3 | Диагностирование газопроводов | 72,70 | 72,70 |
| мероприятие 2.2.1 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | 1347,65 | 1347,65 |

1. **Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2016 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменений следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 16 марта 2016 года № 3/271 | - МП приведена в соответствие с бюджетом администрации района. |
| 2. | от 10 июня 2016 года № 6/764 | - Добавлено мероприятие по обустройству водоколонки в с. Нювчим в рамках реализации малых проектов. |
| 3. | от 30 ноября 2016 года № 11/1862 | - Добавлено приложение 2 к Программе;  - Внесены изменения в мероприятие 4.1 подпрограммы 1. |

1. **Взаимодействие в рамках муниципальной программы**

В период 2016 года муниципальная программа реализована без Соглашений.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значение показателей | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт  2016 | Отклонение  (+/-) |
| **Муниципальная программа** «**Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | | | | | | | |
| ***Цель программы:*** удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. | | | | | | | |
| 1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1человека  населения | | 143,2 | 140,1 | + 3,1 | 0,98 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.  метр  общей  площади | | 0,18 | 0,17 | + 0,01 | 0,94 |
| 3 | Холодная вода | Куб. м. на 1 чел. | | 2,492 | 2,11 | + 0,382 | 0,84 |
| 4 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ед. | | 2 | 1 | +1 | 0,5 |
| 5 | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | | 1131,9 | 1943,6 | +811,7 | 1,717 |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Итого по Программе: (сумма Сдц) |  | |  |  |  | 5,977 |
| 8 | Финансирование Программы | тыс. руб. | | 80 693,13 | 80 693,13 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =0,98+0,94+0,84+0,5+1,717+1=5,977/6=0,99  **Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 80 693,13/80 693,13=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,99\*1,0=0,99  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **Вывод: Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский»** «**Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год реализована эффективно.** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в****МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 1***: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ед. | | 2 | 1 | +1 | 0,5 |
| 2 | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 3 | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 2,05 |
| 4 | Финансирование | тыс. руб. | | 14051,95 | 14051,95 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =0,5+2=2,05/2=1,025  **Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 14051,95/14051,95=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,025 \*1,0=1,025  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в****МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является высокоэффективной.** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 2***: повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| 1 | Электрическая энергия | | кВт/ч на 1человека  населения | 143,2 | 140,1 | - 3,1 | 0,98 |
| 2 | Тепловая энергия | | Гкал на 1 кв.  метр  общей  площади | 0,18 | 0,17 | - 0,01 | 0,94 |
| 3 | Холодная вода | | Куб. м. на 1 чел. | 2,492 | 2,11 | -0,382 | 0,84 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  | 2,76 |
|  | Финансирование программы | | тыс. руб. | 221,25 | 221,25 | 0 | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =0,98+0,94+0,84= 2,76/3=0,92  **Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 221,25/221,25=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,92 \*1,0=0,92  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является эффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 3***: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах | | | | | | | |
| 1 | Строительство жилья для переселения граждан | | Кв.м. | 1131,9 | 1943,6 | +811,7 | 1,717 |
| 2 | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда | | Кв.м. | 1131,9 | 381,5 | -750,4 | 0,377 |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома | | чел | 62 | 135 | +73 | 2,177 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  | 4,231 |
|  | Финансирование программы | | тыс. руб. | 63 426,28 | 63 426,28 | 0 | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,717+0,377+2,177=4,231/3=1,41  **Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 63 426,28/63 426,28=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,41\*1,0=1,41  **Вывод:Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является высокоэффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 4***: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 4.1 | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2 | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 4 %. | % | | 6 | 2,04 | - 3,96 | 0,34 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 1,34 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | | 2 993,65 | 2 993,65 | 0 | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1+0,34=1,34/2=0,67  **Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 2 993,65/2 993,65=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,67\*1,0=0,67  **Вывод:Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является удовлетворительной.** | | | | | | | |

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**
2. Необходимо проводить ежеквартальные промежуточные итоги реализации мероприятий программы.

Заместитель начальника управления ЖКХ

администрации МО МР «Сыктывдинский» М. В. Смолин