**Администрация муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Макарова Алёна Витальевна, главный эксперт отдела по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, e-mail: [a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – март 2021 года

Непосредственный исполнитель: Макарова Алёна Витальевна, главный эксперт отдела по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, e-mail: [a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года № 11/1559.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу»;
* Подпрограмма 2 «Снос аварийных многоквартирных домов».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы» на 2020 год (далее – комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержден постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 31 марта 2020 года № 3/495.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2020 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации муниципальной программы;
2. показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения муниципальной программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 4 индикатора (показателя) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 2 подпрограммам равно 5 единиц.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года.

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 1 изменение следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 13 ноября 2020 года № 11/1479 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»» изложена в новой редакции.  Также муниципальная программа была дополнена подпрограммами «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», «предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с действующим законодательством», которые вступают в силу с 1 января 2021 года.  Приложение № 1 (таблица № 1 Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, таблица № 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы, таблица № 3 Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов), таблица № 4 Ресурсное обеспечение и объем финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО МР «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)) изложено в новой редакции.  Приложение № 3 «Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» изложено в новой редакции.  Приложение № 4 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» изложено в новой редакции.  Муниципальная программа дополнена Приложением № 5 «Реестр аварийных многоквартирных домов подлежащих сносу».  Муниципальная программа дополнена Приложением № 6 «Реестр жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и находящихся в частной собственности». |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – методические указания), утвержденных в приложении № 2 к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане муниципальной программы на 2020 год определены:

* 2 задачи;
* 4 основных мероприятия;
* 9 мероприятий;
* 9 контрольных событий.

В соответствии с целевым индикатором в 2020 году расселяемая площадь составляет 1 624,80 кв. метров. Фактически расселено 1 306,60 кв. метров или 80,42 % от плановых значений.

В соответствии с целевым индикатором в 2020 году количество граждан подлежащих расселению составляет 135 человек. Фактически расселено из аварийного жилищного фонда 117 человек или 86,67 % от плановых значений. В соответствии с целевым индикатором в 2020 году расселению подлежит 42 жилых помещения. Фактически расселено 35 жилых помещений или 83,33 % от плановых значений.

В рамках реализации программы переселения возникли проблемы, которые не позволили достичь плановых значений.

В ходе проведения мероприятий выяснилось, что земельные участки на которых расположены аварийные многоквартирные дома, на государственном кадастровом учете не стоят, в связи с чем определить рыночную стоимость такой недвижимости не представляет возможным, а, следовательно, и реализовать мероприятия предусмотренные программой переселения (1 жилое помещение).

При этом следует отметить, что осуществление мероприятий по государственному кадастровому учету требует дополнительных финансовых затрат местного бюджета, так как программой переселения финансирование данных работ не предусмотрено.

Еще одной проблемой, которая требует незамедлительного решения является отсутствие предложений на вторичном рынке жилья, и как следствие отсутствие заявок на участие в электронных аукционах (отсутствие на территории района жилых помещений требуемых параметров).

За 2020 годы администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 81 электронный аукцион, из которых только 29 электронных аукционов состоялось или 35,8% от общего числа объявленных аукционов, заключено 29 муниципальных контрактов, 52 электронных аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в электронных процедурах. В итоге не удалось приобрести 4 жилых помещения.

До 2021 года на территории Сыктывдинского района не осуществлялось жилищное строительство. Частично данная проблема решается, так как на территории села Выльгорт планируется построить 3 современных многоквартирных дома, общей полезной площадью 18-19 тыс. кв. метров. Однако для остальных граждан, проживающих в других населенных пунктах (переселение осуществляется еще из 8 населенных пунктов, кроме села Выльгорт), где жилищное строительство не осуществляется, проблема остается актуальной. Жители, длительное время проживаются в населенных пунктах, где не осуществляется строительство новых домов, отказываются переезжать в другие населенные пункты, что является проблемой и ставит под сомнение своевременность реализации Программы переселения в установленные сроки.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 ниже согласно форме таблицы 7 приложения № 3 к Методическим указаниям.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2020 г. |
| 2019  факт | 2020 год | |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 1 624,80 | 1 306,60 | (-19,58%)  не выполнен |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  | 135 | 117 | (-13,33%)  не выполнен |
| 3. | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. |  | 42 | 35 | (-16,67%)  не выполнен |
| 4. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. |  | 1 | 1 | (+1)  выполнен |

По итогам 2020 года достигнут 1 показатель, не достигнуто 3 показателя, а именно количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда по итогам года составило 1 306,60 кв. метров при плане 1 624,80 кв. метров, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по итогам года составило 117 человек при плане 135 человек, количество, расселяемых жилых помещений по итогам года составило 35 жилых помещений при плане 42 жилых помещения.

Недостижение целевых показателей обусловлены объективными причинами. В частности, в рамках Программы переселения администрации района необходимо проводить мероприятия, предусмотренные жилищным и земельным законодательством в отношении имущества, находящегося в частной собственности.

Так, согласно жилищному законодательству, органы местного самоуправления при расселении аварийного дома (жилого помещения) обязаны провести мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, находящего в частной собственности, в том числе определить стоимость общего имущества в многоквартирном доме, земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Для определения рыночной стоимости необходимо соблюдения нескольких условий, а именно:

- в отношении недвижимого имущества должны быть оформлены правоустанавливающие документы и осуществлена государственная регистрация права;

- в отношении земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом должны быть проведены мероприятия по государственному кадастровому учету.

В ходе проведения мероприятий выяснилось, что земельные участки на которых расположены аварийные многоквартирные дома, на государственном кадастровом учете не стоят, в связи с чем определить рыночную стоимость такой недвижимости не представляет возможным, а, следовательно, и реализовать мероприятия предусмотренные Программой переселения.

При этом следует отметить, что осуществление мероприятий по государственному кадастровому учету требует дополнительных финансовых затрат местного бюджета, так как Программой переселения финансирование данных работ не предусмотрено.

Еще одной проблемой, которая требует незамедлительного решения является отсутствие предложений на вторичном рынке жилья, и как следствие отсутствие заявок на участие в электронных аукционах (отсутствие на территории района жилых помещений требуемых параметров).

За 2020 годы администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 81 электронный аукцион, из которых только 29 электронных аукционов состоялось или 35,8% от общего числа объявленных аукционов, заключено 29 муниципальных контрактов, 52 электронных аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в электронных процедурах.

До 2021 года на территории Сыктывдинского района не осуществлялось жилищное строительство. Частично данная проблема решается, так как на территории села Выльгорт планируется построить 3 современных многоквартирных дома, общей полезной площадью 18-19 тыс. кв. метров. Однако для остальных граждан, проживающих в других населенных пунктах (переселение осуществляется еще из 8 населенных пунктов, кроме села Выльгорт), где жилищное строительство не осуществляется, проблема остается актуальной. Жители, длительное время проживаются в населенных пунктах, где не осуществляется строительство новых домов, отказываются переезжать в другие населенные пункты, что является проблемой и ставит под сомнение своевременность реализации Программы переселения в установленные сроки.

В 2020 году в отношении 1 жилого помещения администрация района обратилась в суд с требованием о принудительном изъятии квартиры, расположенной в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу, так как на квартиру наложен арест). В отношении еще 1 жилого помещения администрация района обратилась в суд с требованием о возложении обязанности заключить договор социального найма, так как граждане отказываются выселяться из жилого помещения в добровольном порядке.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к Методическим указаниям приведена ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),  тыс. руб. | Кассовый расход  тыс. руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период |  |
| **Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" "Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"** | **52 903 100,40** | **26 434 505,86** | **49,97** |
| Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00 |
| **Организация работ по сносу МКД** | **1 854 690,60** | **1 556 576,79** | **83,93** |
| Организация работ по сносу МКД | 1 653 126,79 | 1 556 576,79 | 94,16 |
| Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | 201 563,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | **51 029 659,80** | **24 859 179,07** | **48,72** |
| Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | 48 483 830,44 | 23 616 220,12 | 48,71 |
| Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | 2 041 424,42 | 994 367,17 | 48,71 |
| Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | 504 404,94 | 248 591,78 | 49,28 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 49,97%, из мероприятия, имеющих финансирование, все 4 профинансированы менее 100%

1. **Информация о сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложение к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения № 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2020 год**

Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий. Так, финансирование мероприятий, предусмотренных программой переселения, были доведены до администрации района только в июле 2020 года.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2020 года оценка эффективности Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» является эффективной, при балле 14,63.

Муниципальная программ имеет оценку эффективности - 60,5%, т.е. муниципальная программа АДЕКВАТНА.

Таким образом, имеются предложения по корректировке муниципальной программы:

1. Муниципальную программу необходимо доработать в части включения в нее дополнительных основных мероприятий, касающихся приобретения жилья детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также приобретения жилых помещений иным льготным категориям, разбить МП на большее количество подпрограмм;
2. Наполнить программу мероприятиями по строительству многоквартирных домов на территории Сыктывдинского района для переселения граждан из аварийного жилья и приобретения жилых помещений детям-сиротам;
3. в рамках Программы переселения необходимо проводить мероприятия, предусмотренные жилищным и земельным законодательством в отношении имущества, находящегося в частной собственности;
4. Усилить контроль за использованием финансовых средств муниципальной программы с целью их своевременного освоения.

Начальник отдела

По жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК И.Н. Иванов

Согласовано:

Начальник отдела

экономического развития

администрации МР «Сыктывдинский» РК М.Л. Малахова

Начальник управления финансов

администрации МР «Сыктывдинский» РК Г.А. Щербакова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский"" за 2020 год.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***5*** | ***10,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Отсутствуют | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **2,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | ***0,63*** | ***10,50%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. Всего 4, выполнено 1 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,25 | 0,25 | 4,17% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 4, достигнут 1 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,25 | 0,25 | 4,17% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 0,13 | 0,13 | 2,17% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 4 основный мероприятия - только 1 выполнен на 100 с экономией бюджетных средств | 0,25 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,50 | X | X |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **14,63** | **60,5%** |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год:** | | | **Адекватна** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |