# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

# «Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

# ШУÖМ

от  30 мая  2017 года                                                                                                          № 5/827

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» на 2017 год и плановый периоды 2018, 2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 11 ноября 2014 года № 11/2213, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на  территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года», администрация муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на  территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее - План) согласно приложению.

- Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Признать утратившим силу постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 2 февраля 2015 года № 2/169 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий  по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Попов О.В.).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель руководитель

администрации муниципального района                                                          Л. Ю. Доронина

## Приложение  к постановлению

## администрации МО МР «Сыктывдинский»

## от «30» мая 2017 г. № 5/827

Комплексный план

мероприятий по реализации муниципальной программы  муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального

хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

на период до 2020 года» (2017-2019 годы)

|  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус Контрольн.события <*> | Ответ. руко-водитель, ОМСУ (Ф.И.О.,должность) | Ответ. структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окон-я (дата Конт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017, квартал | 2018 квартал | 2019 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финан-я | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководителя АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | РБ,МБ | 4210,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Стимулирование успешных управляющих организаций |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 4.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития администрации АМР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2017 | 31.12.2019 | РБ | 3420,00 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие Предоставление денежных средств организациям , предоставляющим твердое топливо |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития администрации АМР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2017 | 31.12.2019 | РБ | 3420,00 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.1. Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 373,15 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1 Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Мандач" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 22,11 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2 Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Озел" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 22,37 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 3 Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Выльгорт" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 36,86 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 4 Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Зеленец" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 19,15 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 5 Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Ыб" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 12,64 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 6 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 180,00 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 7 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 80,02 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие Наличие градостроительной документации муниципального района "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление капитального строительства АМР | создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию всего района и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 11,86 | 100,0 | 100,0 | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в здании администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 2 квартал 2017 | МБ | 11,86 | 100,0 | 100,0 | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие Экономия энергетических ресурсов |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 2 квартал 2017 |  |  |  |  | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 4 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 ««Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдиинский» » |
|  | Основное мероприятие1.1 Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ, РБ, ФБ | 23089,29 | 0 | 0 | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 1 Долевое участие в строительстве 11-квартирного дома в с.Выльгорт (3 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2017 | МБ, РБ, ФБ | 3195,58 | 0 | 0 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 2 Строительство 24-х многоквартирного дома в по ул. Рабочая с.Выльгорт (1 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 1 кв. 2017 | РБ, ФБ | 439,75 | 0 | 0 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 3 Долевое участие в строительстве 8-ми квартирного дома в с.Пажга (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2016 | 3 кв. 2017 | РБ, ФБ | 13257,63 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 4 Приобретение 12 квартир в с.Выльгорт Сыктывдинского района для муниципальных нужд для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап). |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | МБ, РБ, ФБ | 2265,16 | 0 | 0 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 5 Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (3 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 441,94 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 6 Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Зеленец, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 2245,61 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 7 Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Ыб, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 506,71 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 8 Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (4 этап) |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | МБ | 736,91 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие Обеспечение жильем граждан из аварийного жилищного фонда |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства АМР |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Снос освободившегося аварийного жилищного фонда |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский» |
| . | Основное мероприятие 1.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В. | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 6,88 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 1 Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 1,72 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2 Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Шошка, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 1,72 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  | Мероприятие 3 Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Пажга, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 1,72 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 4 Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Нювчим, в том числе ПИР |  | Заместитель руководи-теля АМР Попов О.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 1,72 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Контрольное мероприятие Наличие разводящих сетей газоснабжения на территории Сыктывдинского района |  |  |  | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) |  |  |  | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 164 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 661,64 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1 Техническое обслуживание газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 416,64 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 2 Страхование газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 95,00 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3 Диагностирование газопроводов |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 150,00 | 0 | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Контрольное мероприятие Наличие актов выполненных работ |  |  |  | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | ежеквартально | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья |  |  |  | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья- |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ,РБ, ФБ | 1157,63 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мероприятие 1 Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 1157,63 | 0 | 0 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие Обеспечение жильем молодых семей |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<*> - Статус контрольного события - значение приоритетности контрольного события муниципальной программы. Приоритетность контрольного события устанавливается от значения "0" и далее (1, 2, 3...).

Количество контрольных событий по муниципальной программе со статусом "0" не должно превышать 20 событий на всю муниципальную программу в год, и не менее 3 контрольных событий в квартал.

Вместе с тем, в каждом основном мероприятии подпрограммы муниципальной программы должно присутствовать контрольное событие (в данном случае не обязательно соответствие статуса значению "0").

Статус "0" соответствует контрольному событию, отражаемому в отчете об исполнении Комплексного плана, являющимся объектом мониторинга исполнения муниципальной программы Министерством экономического развития Республики Коми.