«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации

МО МР «Сыктывдинский »

___________________ О.А.Лажанев

«___»___________2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СТК»

_________________А.В. Булыгин

«___»____________2015г.

## График

проведения испытаний на плотность тепловых сетей и сетей ГВС

ООО «Сыктывдинская тепловая компания» по Сыктывдинскому району (Северный куст)

| № п/п | Наименование участка | Срок проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплосеть от котельной ст.Язель: D76-85 м | 28-30 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Гужев Д. А. |
| 2 | Теплосеть от котельной д.Гавриловка: D108-280,7м | 29-30 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Гужев Д. А. |
| 3 | Теплосеть от котельной «Школа» с.Палевицы: D108-543,7м | 23-25 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Громов М. С. |
| 4 | Теплосеть от котельной «Центральная усадьба» с.Палевицы: D78-276м | 30 мая-4 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Громов М. С. |
| 5 | Теплосеть от котельной с.Часово: D57-150м; D89-756м; D108-296м | 16-19 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Гужев Д. А. |
| 7 | Теплосеть котельной с.Слудка: D32-28м; D57-60м; D88-58м; D108-178м | 16-19 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Пономарев И. П. |

Начальник ПТО                                                                               И.Т. Прасолова